Samodzielny Wojewódzki ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27 tel.: (0-22) 11-65-357 fax: (0-22) 11-65-355 NIP: 526-17-44-274 REGON: 000298070

6/DZP/2018 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r. i Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

# Zamawiający

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, zwany dalej „Szpitalem Nowowiejskim”. Tel.: / 0-22/ 11-65-357, fax: / 0-22/ 11-65-355.

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie przepisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy udziale komisji przetargowej.

Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”.

- Sposób porozumiewania się Stron

  - Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

  - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1471), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1219), z zastrzeżeniem pkt 3.3.

  - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę:

- w formie pisemnej – powinny być kierowane na adres: Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa,

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl,

- za pośrednictwem faksu – powinny być kierowane na numer: (22) 11-65-355 lub (22) 825-10-34.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Zamawiającego kierowane są:

- przed upływem terminu składania ofert – na adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany przez Wykonawcę w korespondencji kierowanej do Zamawiającego,

- po upływie terminu składania ofert – na adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany przez Wykonawcę w treści oferty,

a w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp, zamieszczane są na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz informacje  za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Domniemywa się, iż strona mogła zapoznać się z treścią oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w dniu, w którym nastąpiło ich przesłanie w sposób określony odpowiednio w pkt 3.4 lub 3.5.

  - Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Artur Mikołajski – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,

- w zakresie procedury postępowania:

- Mariusz Rakowski –  Główny Specjalista, Dział Zamówień Publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 
5 października 2017 r. i Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

4.2.  	Zakres zadania obejmuje modernizację Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27. W ramach zadania zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją pomieszczeń, modernizacją instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.

# Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących prac:

I. Zakres zadania przewidziany do realizacji w roku 2018

1. Modernizacja Oddziału III, IV, V:

1.1. Roboty budowlano – montażowe:

1.1.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe;

1.1.2. roboty konstrukcyjne; remont balustrad, schody wejściowe;

1.1.3. uzupełnienie ścian i obudowy z płyt G-K;

1.1.4. stolarka i ślusarka; stolarka drzwiowa

1.1.5. roboty wykończeniowe:

1.1.5.1. ściany; tynki, malowanie, gresy

1.1.5.2. posadzki;

1.1.5.3. sufity.

1.2.	Instalacje elektryczne:

1.2.1. trasy kablowe (korytka kablowe, rury, zabezpieczenia);

1.2.2. projektowane linie kablowe WLZ;

1.2.3. rozdzielnice;

1.2.4. osprzęt elektroinstalacyjny;

1.2.5. oprawy:

1.2.5.1. oprawy oświetlenia ogólnego;

1.2.5.2. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;

1.2.5.3. sterowanie oprawami DALI (elementy);

1.2.5.4. pomiary.

1.2.6. oprzewodowanie;

1.2.7. połączenia wyrównawcze.

1.3. Instalacje teletechniczne.

1.3.1. trasy kablowe - korytka kablowe;

1.3.2. instalacja teleinformatyczna;

1.3.3. instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP;

1.3.4. instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO;

1.3.5. instalacja telewizji dozorowej CCTV;

1.3.6. instalacja systemu przyzywowego;

1.3.7. instalacja systemu telewizji użytkowej TVU.

1.4.	Instalacje wewnętrzne:

1.4.1. roboty rozbiórkowe; demontaż starych instalacji zimnej i ciepłej wody

1.4.2. instalacja wodociągowa; z.w., c.w, izolacje rurociągów

1.4.3. instalacja hydrantowa;

1.4.4. instalacja kanalizacji sanitarnej;

1.4.5. instalacja c.o.;

1.4.6. instalacja klimatyzacji;

1.4.7. instalacja wentylacji.

1.4.8. wyposażenie higieniczno – sanitarne.

II. Zakres zadania przewidziany do realizacji w roku 2019:

1. Modernizacja Oddziału III, IV, V:

1.1. Roboty budowlano – montażowe:

1.1.1. stolarka i ślusarka; stolarka drzwiowa

1.1.2. roboty wykończeniowe:

1.1.2.1. ściany; tynki, malowanie, gresy

1.1.2.2. posadzki;

1.1.2.3. sufity.

1.2.	Instalacje elektryczne:

1.2.1. trasy kablowe (korytka kablowe, rury, zabezpieczenia);

1.2.2. osprzęt elektroinstalacyjny;

1.2.3. oprawy:

1.2.3.1. oprawy oświetlenia ogólnego;

1.2.3.2. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;

1.2.3.3. sterowanie oprawami DALI (elementy);

1.2.3.4. pomiary.

1.2.4. oprzewodowanie;

1.2.5. połączenia wyrównawcze.

1.3. Instalacje teletechniczne.

1.3.1. trasy kablowe - korytka kablowe;

1.3.2. instalacja teleinformatyczna;

1.3.3. instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP;

1.3.4. instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO;

1.3.5. instalacja telewizji dozorowej CCTV;

1.3.6. instalacja systemu przyzywowego;

1.3.7. instalacja systemu telewizji użytkowej TVU.

1.4.	Instalacje wewnętrzne:

1.4.1. instalacja kanalizacji sanitarnej;

1.4.2. instalacja klimatyzacji;

1.4.3. instalacja wentylacji.

1.4.4. wyposażenie higieniczno – sanitarne.

4.4. Prace będą wykonywane w następujący sposób:

1) Roboty będą realizowane etapami zgodnie z następującą kolejnością:

a) etap I – modernizacja Oddziału III;

b) etap II – modernizacja Oddziału V;

c) etap III – modernizacja Oddziału IV.

2)	Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane po udostępnieniu przez Zamawiającego pomieszczeń przewidzianych do modernizacji w ramach danego etapu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany kolejności realizacji prac w danych etapach.

3) Poza okolicznościami określonymi w projekcie umowy Wykonawca nie będzie miał możliwości realizacji robót budowlanych na więcej niż jednym oddziale (etapie). Podczas wykonywania prac na jednym oddziale pozostałe dwa oddziały będą oddziałami czynnymi.

4) Z uwagi na technologie prowadzenia prac Zamawiający dopuszcza aby część prac było prowadzonych na czynnym oddziale jeżeli będą one konieczne i nie będą one utrudniały prawidłowego funkcjonowania czynnego oddziału.

5) Zamawiający przewiduje uruchomienia poszczególnych oddziałów po zakończeniu prac wykonanych przez Wykonawcę i ich odbiorze przez Zamawiającego, ich wyposażeniu, oddaniu do użytkowania i wprowadzeniu pacjentów.

6) Zamawiający przewiduje ok. 14 -30 dni przestojów w realizacji prac pomiędzy poszczególnymi etapami.

7) Wykonawca może czas przestojów przeznaczyć na wykonywanie robót np. na klatkach schodowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

8) Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu przestojów, z przyczyn od siebie niezależnych takich jak np. opóźnienia w realizacji dostaw wyposażenia, przedłużające się odbiory właściwych służb np. sanepid, p. poż. itp. Powyższe może stanowić podstawę do ewentualnego przedłużenia terminu realizacji prac przez Wykonawcę.

4.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z podziałem na etapy) został zawarty 
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9 do SIWZ. Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 546/Ś/2017 z dnia 31.10.2017 r.

4.6	ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane.

- Wszelkie roboty w pomieszczeniach Zamawiającego prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania Szpitala, w związku z czym Wykonawca robót będzie zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez niego roboty były jak najmniej uciążliwe dla personelu, pacjentów Szpitala oraz innych osób postronnych. W związku z tym prace muszą być prowadzone 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, wszelkich zasad bezpieczeństwa 
i kultury osobistej oraz w porozumieniu z osobą reprezentującą Szpital.

- Drogi komunikacyjne w budynku (klatki schodowe, windy i korytarze) mają być utrzymywane w czystości w trakcie transportu materiałów i ew. wynoszenia gruzu.

- Wykonawca ustali z Przedstawicielem Zamawiającego godziny codziennego rozpoczęcia i zakończenia prac. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia stałego nadzoru nad pracownikami Wykonawcy. Wykonawca zamówienia odpowiadać będzie za całość powierzonych mu robót, własne zaplecze i dostarczone materiały oraz za ochronę miejsc wykonywania robót przed wstępem osób niepowołanych.

- Wszystkie wyroby budowlane, jakie użyte zostaną przy wykonywaniu robót objętych niniejszym zamówieniem powinny posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
w budownictwie, wystawione zgodnie z wymaganiami  ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570)

- Wjazd i wyjazd na/z terenu szpitala odbywać się będzie przez bramę wjazdową od ulicy Nowowiejskiej.

- Wejście do budynku szpitala odbywać się będzie przez klatkę schodową uzgodnioną z przedstawicielem Zamawiającego.

- Pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę mogą poruszać się po terenie szpitala jedynie wyznaczonymi przez Przedstawiciela Zamawiającego ciągami komunikacyjnymi. Pracownikom wykonawcy nie wolno przebywać na oddziałach szpitalnych ani w innych miejscach niż miejsca wyznaczone przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Transport narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do miejsca pracy będzie odbywał się piwnicznymi ciągami komunikacyjnymi do windy towarowej a następnie ciągiem komunikacyjnym kondygnacji naziemnej w szpitalu do miejsca wykonywania pracy lub miejsca składowania wyznaczonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Nie wolno składować narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w ciągach komunikacyjnych lub w innych miejscach niż wyznaczone przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem pracy pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zapoznania się ze wskazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednimi dojściami do stanowiska pracy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody, jakie 
w trakcie prowadzenia robót mogą powstać w majątku osób trzecich i do ich pełnego naprawienia na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

- Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę, uszkodzenie w części lub w całości mienia osób trzecich spowodowanego działalnością Wykonawcy związaną wykonywaniem robót na rzecz Szpitala. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia, uszkodzenia ciała osób trzecich spowodowanego działalnością Wykonawcy związaną wykonywaniem robót na rzecz Szpitala.

4.7	WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r. nr 47, poz. 401). Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu spożywania alkoholu na terenie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Przed rozpoczęciem pracy pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zapoznania się z:

- wskazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednimi dojściami do stanowiska pracy,

- rozmieszczeniem w najbliższych miejscu pracy ciągach komunikacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego,

- usytuowaniem dróg oraz wyjść ewakuacyjnych,

- instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dostarczoną przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- instrukcją postępowania w przypadku wystąpienia na terenie Szpitala nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i mienia dostarczoną przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- miejscem udzielania pierwszej pomocy wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem pracy pracownicy wykonawcy przebierają się w ubrania robocze. Ubranie robocze powinno być oznakowane logo firmy wykonawcy lub 
w inny widoczny sposób umożliwiający identyfikację pracownika firmy zewnętrznej oraz spełniać wymogi przepisów dotyczących ubrania roboczego wykorzystywanego podczas wykonywania prac budowlanych.

- Przed przystąpieniem do wykonywania pracy należy wyznaczyć miejsce pracy oraz oznakować je w sposób widoczny i skuteczny, uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego sprawdzenia warunków i sposobu wykonywania prac przez pracowników wykonawcy a także możliwość natychmiastowego wstrzymania prac lub odsunięcia od ich wykonywania pracowników wykonawcy jeżeli ich wykonywanie lub zachowanie pracowników będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami a także zasadami współżycia społecznego.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.8	ZAPLECZE NA POTRZEBY WYKONAWCY

- Zamawiający nie dysponuje zapleczem sanitarnym, socjalnym i magazynowym, które mógłby przekazać Wykonawcy, jednocześnie istnieje możliwość wskazania miejsca na terenie szpitala na umieszczenie kontenerów socjalnych 
i magazynowych.

- Jednocześnie zabrania się pracownikom Wykonawcy korzystania z sanitariatów 
i pomieszczeń socjalnych przeznaczonych dla pacjentów i pracowników Szpitala innych niż wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni  w odpowiedniej ilości i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne i sanitarne przeznaczone dla osób zatrudnionych na budowie.

- Przedstawiciel Zamawiającego wskaże miejsca przyłączenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby zaplecza.

- Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego miejsca przyłączenia energii elektrycznej oraz wody w obrębie wykonywanych prac. Podłączanie jakichkolwiek urządzeń Wykonawcy w miejscach nieuzgodnionych jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe podłączania urządzeń.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.9 	Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej określone czynności w zakresie realizacji zamówienia w wymiarze pełnego etatu:.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 5 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych.

2)	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3)	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4)	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ppkt 1 czynności.

5)	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.10.	Prace będą wykonywane z uwzględnieniem przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis robót i przepisy je regulujące zostały zawarte 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9 do SIWZ.

4.11. 	Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.21.51.40-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45.33.24.00-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

45.31.11.00-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Informacja o przewidywanych  zamówieniach

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Warunki, na jakich zostaną udzielone w/w zamówienia:

1) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,

2) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, których podstawą wyjściową będą ceny jednostkowe robocizny, koszty pośrednie oraz inne elementy cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym (Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa) załączonym do oferty,

3) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,

4) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,

5) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,

6) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych 
do umowy zawartej,

7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia 14.10.2019 r. 
z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:

1) Oddział III – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) Oddział V – 5 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w Oddziale nr V),

3) Oddział IV – 5 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w Oddziale nr IV).

Zamawiający zastrzega,  iż przekaże Wykonawcy do realizacji:

a) Oddział V w terminie od 14 do 30 dni od dnia odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót na oddziale III,

b) Oddział IV w terminie od 14 do 30 dni od dnia odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót na oddziale V.

Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu przestojów z przyczyn od siebie niezależnych takich jak np. opóźnienia w realizacji dostaw wyposażenia, z przedłużające się odbiory właściwych służb np. sanepid, p. poż. itp. Powyższe może stanowić podstawę do ewentualnego przedłużenia terminu realizacji prac przez Wykonawcę.

## 9.	Zmiana treści specyfikacji.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpitalnowowiejski.pl.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - W formularzu oferty należy podać wartość brutto z podatkiem VAT (cyfrowo 
i słownie), za realizację zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ. 
W przypadku rozbieżności w/w kwoty podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który wynika z obliczeń zawartych 
w załączonym kosztorysie ofertowym.

  - Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

  - Podstawą obliczenia ceny są przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa.

  - Cena jest ceną „kosztorysową” i musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami (w tym ubezpieczenie, o którym mowa w § 12 projektu umowy) oraz pozostałe prace i czynności niezbędne 
do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia 
i przekazania do użytkowania oraz należny podatek VAT.

  - Jednostkowe koszty zawarte w ofercie, której integralną część stanowi kosztorys ofertowy, ustalone zostają na okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji. Ceny jednostkowe oraz inne składniki cenotwórcze (w szczególności takie jak: koszty pośrednie, zysk, robocizna) za te same pozycje kosztorysowe (odpowiadające tym samym zakresom prac) dla oddziałów III, IV i V powinny być ustalone na tym samym poziomie cenowym (Zamawiający dopuszcza odchylenia na poziomie nie większym niż 5%) pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje przedmiarów załączonych do specyfikacji, bez wprowadzenia zmian i pozycji dodatkowych. Wprowadzenie zmian, skutkować będzie odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

  - W cenach kosztorysowych należy uwzględnić:

- wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne                          dla zrealizowania robót ujętych w przedmiarach i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- koszt organizacji robót budowlanych wraz z doprowadzeniem mediów,

- koszt wszelkich badań, prób, pomiarów i tym podobnych niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie 
z przedmiarami robót, będącymi załącznikami do  SIWZ, przy zastosowaniu podanych w przedmiarach podstaw wyceny. Nie należy stosować upustów od w/w wartości.

  - W kosztorysie ofertowym należy podać:

- stawkę roboczogodziny,

- koszty pośrednie,

- zysk,

- cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny, materiału i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru),

- wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez obmiar),

- wartość kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.

10.10	Ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysach będą również stosowane do rozliczenia ewentualnych zamówień dodatkowych, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a potrzeba ich wykonania i ilość mogą być ustalone dopiero w trakcie realizacji. W przypadku zamówień dodatkowych, powyższy fakt winien być potwierdzony stosownymi zapisami oraz protokołem konieczności i zawarciem umowy na roboty dodatkowe.

10.11	Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami projektu umowy (załącznik nr 6  do SIWZ).

10.12	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zrezygnuje z wykonania niektórych pozycji przedmiarów lub zmniejszy ich ilość, nastąpi korekta wynagrodzenia wykonawcy, z zastosowaniem cen jednostkowych ofertowych.

10.13	Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia zapłaty za pozycje kosztorysowe, których wykonawca nie wykonał wskutek zastosowania uproszczeń technologicznych.

11. Warunki udziału w postępowaniu:

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 
5.000.000,00 zł;

2)	zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,

- minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie swojej specjalności,

- minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie swojej specjalności.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom innych państw w tym obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby wymienione w ppkt. 2 lit. a) muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

b)	w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył trzy roboty budowlane dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku lub budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto łącznie.

Przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie 
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli 
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni 
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

11.2	Poleganie przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów:

        - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

        - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

        - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w SIWZ w odniesieniu do Wykonawcy).

        - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

        - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

        - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1.

    - Podstawy wykluczenia

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

      - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

      - Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 11.1 ppkt  1 i 2 zostaną uznane 
za spełnione, jeżeli – co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie wykaże spełnianie tych warunków.

      - Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu 
na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 12.1.

      - Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

      - Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.

      - Zamawiający wymaga aby pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1, zawierało 
w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione 
do reprezentowania każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

14.	Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo podmioty te występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna). Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Wypełniając „formularz ofertowy", składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące odpowiednio pojedynczego Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Oświadczenia, o których mowa w pkt 15, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także pełnomocnictwa składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie dokumentów, każda kopia zapisanej strony powinna być opatrzona klauzulą: 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisana przez osobę upoważnioną.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 15 innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 15.5 ppkt 1, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Podpisy i parafy stawia /na każdej zapisanej stronie oferty/ osoba upoważniona 
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi 
z odrębnych przepisów, wpisu do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwa.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami a każda jej strona, która nie wymaga opatrzenia podpisem była parafowana przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

  - Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

  - Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące integralną część SIWZ.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Pzp, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji               (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  - W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów

  - Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

- wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 
do SIWZ),

- oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w pkt 11 i 12 SIWZ (zgodne w treści z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego):

- 	dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- 	zawierające informacje o innych podmiotach, na których zasoby powołuje się Wykonawca - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu,

- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz dokumentacji projektowej stanowiących załącznik nr 7 oraz nr 9 do SIWZ metodą kalkulacji szczegółowej - uwzględniający wszystkie pozycje ujęte 
w przedmiarach robót (rodzaj robót – opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie narzutów, materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku) oraz te wynikające z i/lub nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia - po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego i uzyskaniu jego wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy; każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę wyceny (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wskazań Zamawiającego w przedmiarze,

- w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli                  w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale  bądź kopii poświadczonej notarialnie,

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w  stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (z wykorzystaniem załącznika 
nr 3 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:

- 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,

- 	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

-	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający zgodnie z zapisami określonymi w pkt 19.1 i pkt 15.3 SIWZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 15.3 ppkt 1 lit. a-e SIWZ.

f)  dowód wniesienia wadium,

g)	dokument pn. „Metodologia organizacji  i prowadzenia inwestycji” zgodnie 
z wymogami pkt 19.2.3 SIWZ.

15.2	Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 11.1, Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 11.1 ppkt 1,

  - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) - potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2 lit. a SIWZ,

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2 lit. b SIWZ.

15.3	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw 
do wykluczenia):

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d)	oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.),

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) Inne dokumenty składane w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: oświadczenie o którym mowa w ppkt 2 lit. a) będzie podlegało złożeniu 
na wezwanie Zamawiającego jeżeli Wykonawca nie złoży go w trybie przewidzianym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpi od żądania dokumentu o którym mowa w ppkt 2 lit. a) jeżeli 
w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta.

15.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 ppkt 1:

a) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) lit. b i e - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega 
z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla zastępowanych dokumentów.

15.5 Zwolnienie Wykonawcy z obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w SIWZ:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 15.2, 15.3 i 15.4 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 15.2, 15.3 i 15.4 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 15.3 SIWZ.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody          na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” Nie otwierać przed 09.05.2018 r. o godz. 10:00

oraz powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych 
w pkt 17.1, do dnia 09.05.2018 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie 
w godzinach od 8.00 do 15.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 17.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 17.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. G103.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wadium

18.1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w kwocie: 130.000,00 zł.

18.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

18.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu;

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) 	gwarancjach bankowych;

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 110).

18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 94 1440 1101 0000 0000 1357 6203, z dopiskiem ,,Wadium” i tytułem postępowania.

18.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

18.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 18.8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
pkt 18.6 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W ww. przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

18.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

18.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 18.8, zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.10. 	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) 	wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

18.11. Zaleca się aby oryginał wadium wniesionego w innej formie niż forma pieniężna został załączony do oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie jego zwrotu, zaś kopia poświadczona za zgodność z oryginałem była załączona w sposób określony w pkt 14.5 i 14.12 SIWZ.

- Kryteria i sposób oceny ofert

  - Zamawiający zbada czy oferty złożone w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu, a także czy Wykonawcy, którzy złożyli te oferty nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w  postępowaniu (jeżeli zostały określone przez Zamawiającego) na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a następnie dokona oceny ofert i wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia określonych w SIWZ oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Po zakończeniu procedury badania i oceny ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:

- cena  – waga 60 %,

- okres gwarancji – waga 25%

- metodologia organizacji i prowadzenia inwestycji – waga 15%.

19.2.1	Każda z ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „cena” poprzez porównanie łącznej ceny brutto oferty badanej do łącznej ceny brutto najniższej ze wszystkich podlegających ocenie ofert złożonych, wg poniższego wzoru:

Pc = (Cn : Cb)  x  60 pkt,

gdzie:

Cn – łączna cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

Cb – łączna cena brutto oferty badanej.

    - Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „okres gwarancji”

na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie Wykonawcy o udzielonym okresie gwarancji na przedmiot zamówienia, wyrażonego w miesiącach, liczonego od dnia bez usterkowego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie odpowiedniej punktacji.

1) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 25 punktów.

Punktacja za okres gwarancji kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

| Ilość punktów = | Okres gwarancji badanej oferty | X 25 |
| --- | --- | --- |
|  | Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert** |  |

*zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,

**zaoferowany okres gwarancji nie może być dłuższy niż 84 miesiące.

W przypadku nie podania w treści oferty informacji wymaganych do dokonania jej oceny zgodnie z opisem zawartym powyżej, Zamawiający uzna na podstawie oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy, że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający przyjmie do oceny oferty w niniejszym kryterium, jakby Wykonawca oferował okres gwarancji wynoszący 84 miesiące, natomiast umowa będzie realizowana zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, tj. zgodnie z oferowanym okresem gwarancji.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy Wykonawca określi okres gwarancji wynoszący poniżej 24 miesięcy.

    - Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „Metodologia organizacji i prowadzenia inwestycji” w następujący sposób:

1. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą dokumentu pn. Metodologia organizacji  i prowadzenia inwestycji. Zamawiający będzie oceniał zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie metody organizacji i prowadzenia inwestycji, z uwzględnieniem następujących podkryteriów  z przypisaną im punktacją:

1) Analiza problemów i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji, propozycje rozwiązań problemów - maksymalnie 5 punktów,

2)  Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego  - maksymalnie 5 punktów,
3)  Sposoby dotrzymania terminów określonych w SIWZ - maksymalnie 5 punktów.

2. W ramach Metodologii organizacji i prowadzenia inwestycji Wykonawca przedstawi:

1) Wstępny Projekt organizacji placu budowy i zaplecza.

2) Wstępny Harmonogram rzeczowy inwestycji, w ramach których Zamawiający dokonywać będzie analizy metod organizacji i prowadzenia inwestycji przez Wykonawcę.

Wstępny Projekt organizacji placu budowy i zaplecza oraz wstępny Harmonogram rzeczowy inwestycji powinien:

a) obejmować wszystkie roboty i czynności związane z zadaniem inwestycyjnym,
b) bazować na OPZ w którym zostały wyszczególnione roboty oraz zostały podane Etapy realizacji,

c) bazować  na Dokumentacji Projektowej załączonej do SIWZ,

d) bazować na planowanym terminie podpisania Umowy określonym wyłącznie dla potrzeb przygotowania wstępnego Harmonogramu,

e) zostać sporządzony w oparciu o termin zakończenia realizacji inwestycji wskazany w SIWZ,

f) zostać opracowany zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

g) zostać opracowany w oparciu o warunek zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu, w tym zaopatrzenia w media,

h) uwzględniać specyfikę obiektu,

i) uwzględniać co najmniej podstawowy podział na fazy realizacji inwestycji, podział na roboty wynikający z  przedmiarów oraz powinny uwzględniać procedury odbiorowe i administracyjne. Na potrzeby wstępnego Harmonogramu rzeczowego inwestycji należy przyjąć, że przeniesienie oddziału zajmuje ok dni 14-30 dni.

3) Lista problemów i zagrożeń związanych z realizacją Inwestycji wraz z propozycją ich eliminacji lub ograniczenia.

4) Lista utrudnień w działalności Zamawiającego  w czasie prowadzonych robót sposób ich ograniczenia.

5) Lista założeń do sporządzenia harmonogramu.

3. Opis podkryteriów i sposobów oceny:

1.1) Analiza problemów i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji oraz propozycje rozwiązań problemów:

Podkryterium
Wykonawca opracuje listę problemów i zagrożeń związanych z realizacją Inwestycji wraz z propozycją ich eliminacji lub ograniczenia. Zamawiający  dokona analizy listy problemów i zagrożeń wraz z propozycjami ich eliminacji lub ograniczenia.

Punkty będą przyznane w skali od 0 do 5 w następujący sposób:

- oferta, w której wykonawca zawarł wyczerpujący wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował dobry sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzymuje 5 punktów,

- oferta, w której Wykonawca zawarł dostateczny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował dostateczny sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzymuje 3 punkty,

- oferta, w której Wykonawca zaproponował niedostateczny wykaz problemów 
i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia lub zaproponował niedostateczny

sposób  ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzymuje 1 punkt,

d)  oferta, w której Wykonawca nie zaproponował wykaz problemów i zagrożeń           związanych z realizacją zamówienia lub zaproponował niedopuszczalny sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzymuje 0 punków.

1.2) Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego

Podkryterium
Wykonawca przygotuje listę utrudnień w działalności Zamawiającego  w czasie prowadzonych robót i przedstawi sposób ich ograniczenia. Zamawiający dokona analizy przedstawionej przez Wykonawcę listy utrudnień  wyrażających się 
w uwzględnieniu, ale nie ograniczonych do specjalnych wymagań Zamawiającego wymienionych w SIWZ. Zamawiający będzie również analizował wynikające 
z przedstawionych wstępnych Projektu organizacji placu budowy i zaplecza oraz Harmonogramu rzeczowego inwestycji, sposoby ograniczeń utrudnień w działalności Zamawiającego.

Punkty przyznaje się w skali od 0 do 5 w następujący sposób:

a) oferta, w której Wykonawca zaproponował organizację robót, która w stopniu wyczerpującym gwarantuje ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, otrzymuje 5 punktów,

b) oferta, w której Wykonawca zaproponował organizację robót, która w stopniu dostatecznym gwarantuje ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, otrzymuje 3 punkty,

c) oferta, w której Wykonawca zaproponował organizację robót, która w stopniu niedostatecznym gwarantuje ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, otrzymuje 1 punkt,

d) oferta, w której Wykonawca nie zaproponował organizacji robót, która nie gwarantuje ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, otrzymuje 0 punktów.

1.3)  Sposoby dotrzymania terminów określonych w SIWZ

Podkryterium
Wykonawca przygotuje listę założeń do sporządzenia harmonogramu. Wykonawca przygotuje listę wskazującą sposoby organizacyjne oraz techniczne spełnienia przyjętych założeń, w tym także dotrzymania terminów. Zamawiający będzie analizował sposoby dotrzymania terminów realizacji inwestycji w świetle przedstawionego przez Wykonawcę wstępnego Harmonogramu rzeczowego inwestycji oraz przedstawionej przez Wykonawcę listy założeń i sposobów ich spełnienia wyrażających się w  dotrzymaniu przyjętych w SIWZ terminów realizacji inwestycji.

Założenia do harmonogramu nie mające oparcia w przedstawionych sposobach ich spełnienia nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego w ocenie.

Punkty przyznaje się w skali od 0 do 5 w następujący sposób:

a) oferta, w której zaproponowane sposoby dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środki techniczne oraz procedury organizacyjne gwarantują dotrzymanie terminu realizacji w stopniu dobrym, otrzymuje 5 punktów,

b) oferta, w której zaproponowane sposoby dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środki techniczne oraz procedury organizacyjne gwarantują dotrzymanie terminu realizacji w stopniu dostatecznym, otrzymuje 3 punkty,

c) oferta, w której zaproponowane sposoby dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środki techniczne oraz procedury organizacyjne gwarantują dotrzymanie terminu realizacji w stopniu niedostatecznym, otrzymuje 1 punkt.

d) oferta, w której Wykonawca nie zaproponował sposobów dotrzymania terminów realizacji zamówienia lub środki techniczne oraz procedury organizacyjne nie gwarantują dotrzymania terminu realizacji, otrzymuje 0 punktów.

Nie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa w pkt 19.2 nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty. Przedmiotowy dokument nie podlega uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 Pzp. W przypadku nie złożenia przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą danej ofercie zostanie przyznane 0 pkt w ramach kryterium: metodologia organizacji i prowadzenia inwestycji.

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych  przez Wykonawców w zakresie ww. kryteriów.

  - Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu punktów w zakresie kryteriów określonych w pkt. 19.2 uznana zostanie za najkorzystniejszą.

  - Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
i pozostałych kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19.2, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

20.	Zasady poprawiania omyłek w ofertach

20.1	W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty, Zamawiający poprawi je niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20.2	Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, będzie podlegała odrzuceniu.

20.3	Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny i nie będzie podlegało poprawieniu przez Zamawiającego. Oferta, która będzie zawierała błąd w obliczeniu ceny będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

20.4	W przypadku omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto.

21.	Obowiązki informacyjne Zamawiającego

21.1 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli   oferty  o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,  siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywanie działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa  w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w lit. b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

21.2	Informacje, o których mowa w pkt 21.1 lit. a i d, Zamawiający zamieści również 
na swojej stronie internetowej, tj. www.szpitalnowowiejski.pl

22. 	Formalności konieczne do zawarcia umowy

W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, Wykonawcy ci zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

23. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany 
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

  - Zabezpieczenie musi być wniesione w terminie zawartym w projekcie umowy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie, o którym mowa w art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

  - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Szpitala Nowowiejskiego) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

  - termin obowiązywania gwarancji.

  - Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować okresy, 
o których mowa w §11 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wydłużony 
o 30 dni z zastrzeżeniem pkt 23.8.

  - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Wypłata, o której mowa w pkt 23.9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

24. 	Umowa

24.1 Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do  SIWZ.

24.2 Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.

25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz ze wskazaniem firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku braku informacji w tej sprawie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

  - Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

26.   Określenie części zamówienia, która nie może zostać powierzona podwykonawcom oraz pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający nie określił, która z części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

27. 	Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy Pzp. Ww. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28. 	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe normy prawne.

29.	Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią  załączniki:

29.1.	Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty.

29.2.	Załącznik nr 1 do formularza oferty - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

29.3.	Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.

29.4.	Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania innego podmiotu.

29.5.	Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób.

29.6.	Załącznik nr 5 – wzór wykazu robót.

29.7.	Załącznik nr 6 – projekt umowy (wraz z załącznikami).

29.8. 	Załącznik nr 7 – przedmiar robót.

- Przedmiar robót – Branża Instalacje wewnętrzne (piętro I)

- Przedmiar robót – Branża Instalacje wewnętrzne (piętro II)

- Przedmiar robót – Branża Instalacje wewnętrzne (piętro III)

- Przedmiar robót – Branża budowlano – montażowa (piętro I)

- Przedmiar robót – Branża budowlano – montażowa (piętro II)

- Przedmiar robót – Branża budowlano – montażowa (piętro III)

- Przedmiar robót – Branża elektryczna (piętro I)

- Przedmiar robót – Branża elektryczna (piętro II)

- Przedmiar robót – Branża elektryczna (piętro III)

- Przedmiar robót – Branża teletechniczna (piętro I)

- Przedmiar robót – Branża teletechniczna (piętro II)

- Przedmiar robót – Branża teletechniczna (piętro III)

29.9. 	Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- STWIOR – Branża budowlana

- STWIOR – Branża elektryczna

- STWIOR – Branża sanitarna

- STWIOR – Branża teletechniczna

29.10. Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa

- Inwentaryzacja

- Koncepcja

- Ekspertyza pożarowa

- Projekt Budowlany – Architektura,

- Projekt Budowlany – Instalacje sanitarne,

- Projekt Budowlany – Instalacje elektryczne,

- Projekt Wykonawczy – Architektura,

- Projekt Wykonawczy – Instalacje sanitarne,

- Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne,

- Projekt Wykonawczy – Instalacje niskoprądowe.

SIWZ opracowała Komisja Przetargowa:

1. Przewodniczący	-	Artur Mikołajski

2. Sekretarz 		- 	Mariusz Rakowski

3. Członek		-	Marian Kalbarczyk

4. Członek		-	Marta Bachańska

5. Członek		-	Anna Karczmarczyk – Tryc

Warszawa, dnia 23.04.2018 r.                                      ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

Andrzej Mazur

Nr sprawy:  6/DZP/2018		        	                 		     Załącznik nr 1 do SIWZ

## Formularz Oferty

| Firma: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Nazwa i adres firmy (wykonawcy) |
| --- |
| Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………………………………………. |
| Województwo: .......................................... | Telefony: ……………………………………… |
| Fax: ………………………………, E-mail: …………………………………………………. Należy wpisać numer faksu i e-mail pod, który Zamawiający może kierować korespondencję |

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w przedmiocie: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”, składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy, za łączną kwotę:

a) cena brutto (z VAT): ...................................... zł*, słownie: ……………………..…….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………(a.1+a.2+a.3)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w SIWZ zgodnie 
z kosztorysami ofertowymi:

a.1. Etap I – modernizacja Oddziału III: cena brutto ..................................... zł wynikająca z następujących cen:

- Branża instalacje wewnętrzne (piętro III) – cena brutto ....................................zł

- Branża budowlano - montażowa (piętro III) – cena brutto ...............................zł

- Branża elektryczna (piętro III) – cena brutto ..................................... zł

- Branża teletechniczna (piętro III) – cena brutto ..................................... zł

a.2. Etap II – modernizacja Oddziału V: cena brutto ..................................... zł wynikająca z następujących cen:

1)	Branża instalacje wewnętrzne (piętro II) – cena brutto .....................................zł

2)	Branża budowlano - montażowa (piętro II) – cena brutto ................................ zł

3) Branża elektryczna (piętro II) – cena brutto ..................................... zł

4) Branża teletechniczna (piętro II) – cena brutto ..................................... zł

a.3. Etap III – modernizacja Oddziału IV: cena brutto ..................................... zł wynikająca z następujących cen:

1)	Branża instalacje wewnętrzne (piętro I) – cena brutto ..................................... zł

2)	Branża budowlano - montażowa (piętro I) – cena brutto ................................. zł

3) Branża elektryczna (piętro I) – cena brutto ..................................... zł

4) Branża teletechniczna (piętro I) – cena brutto ..................................... zł

stanowiącymi integralny załącznik do oferty.

b) na przedmiot zamówienia udzielimy: ……… miesięcy gwarancji**,

c) oświadczamy, że zaproponowane przez nas w złożonej ofercie metodologii organizacji i prowadzenia inwestycji zostaną przez nas wykorzystane przy realizacji robót budowlanych,

d) oświadczamy, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ***

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł. ***

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami. Przyjmujemy przekazane dokumenty 
bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami w nich zawartymi.

- Cena podana powyżej jest niezmienna (z wyjątkiem okoliczności przewidzianych 
w projekcie umowy) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia 
w szczególności:

  - wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych takich jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie),

  - oddzielenie miejsc wykonywanych prac osłonami zabezpieczającymi, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi obszaru wykonywanych robót,

  - zamontowanie (a następnie demontaż po zakończeniu prac) rękawa odpowiednio 
z Oddziału III (3 piętro), Oddziału V (2 piętro), Oddziału IV (1 piętro) na którym prowadzone będą roboty budowlane do podstawionego swojego pojemnika (kontenera) na gruz i odpady,

  - codzienne sprzątanie miejsc wykonywania robót, w tym usuwanie na zewnątrz budynku wszelkich materiałów oraz doprowadzenia miejsc wykonywania robót  
do stanu pierwotnego,

  - wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów,

  - uczestniczenie wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych i serwisowych; naprawy sprzętu i urządzeń; usuwanie wad i usterek wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień projektu umowy, w terminach i w sposób przewidziany w tym projekcie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do dokumentacji przetargowej i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy wg tego projektu umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i przyszłej umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).

- Oświadczamy, że niniejsze zamówienie powierzymy podwykonawcom / nie powierzymy podwykonawcom***

Powierzymy następujący zakres prac podwykonawcom (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG i zakres – jeżeli są znani podwykonawcy):

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą ***

- Wadium w kwocie .............................. zł zostało wniesione w dniu ....................................

w  formie .......................................................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu).

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ........................................................................  (jeżeli dotyczy).

- Do nadzorowania i wykonania umowy z Zamawiającym upoważniony/a będzie Pan/Pani ............................................................................................ e-mail: ………………………..

tel.: ....................................................., fax.: .........................................................................

- Wykaz załączników do oferty:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

................................., dnia ................................

| ……….............................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ……………….………………………………. (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- |

Instrukcja wypełniania:

● Wykonawca wypełnia we wszystkich wykropkowanych miejscach.

* wartość brutto oferty za realizację zadania pod nazwą „Modernizacja Oddziału III, IV i V 
w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, przy czym w treści oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić należną kwotę podatku VAT, bez względu 
na to kto będzie jej płatnikiem.

** Wykonawca wskazuje okres gwarancji, wyrażony w miesiącach, liczony od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami pkt 19.2.2 SIWZ.

*** Niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy.

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”, prowadzonego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 
00-665 Warszawa, zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert stanem faktycznym 
i prawnym, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 11.1 ppkt …..  oraz w pkt 11.1 ppkt ….. lit. …… SIWZ (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków, których spełnianie jest wykazywane).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 11.1 ppkt …..  oraz w pkt 11.1 ppkt ….. lit. …… SIWZ  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu w odniesieniu do warunków, których spełnianie jest wykazywane), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):

………………………………………………………………………...……………………….. ……………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu): …..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”, prowadzonego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 
00-665 Warszawa, zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert stanem faktycznym 
i prawnym, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
1) art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ust. ……. pkt …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze (opisać okoliczności czynu stanowiącego podstawę wykluczenia Wykonawcy oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności):…………………………………...………..…………… …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ……………………………………………………………….……………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

o przynależności albo braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

składane w terminie i zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w przedmiocie: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” nr sprawy 6/DZP/2018, po zapoznaniu się 
z informacją dotyczącą wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej,

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,*

- należy do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. (podać pełną nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy/-ów należącego/-cych do tej samej grupy kapitałowej):*

| Lp. | Nazwa(firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| ….. |  |

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje, że powiązania ze wskazanym powyżej wykonawcą/-ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, tj.:

...................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Podmiot, na zasobach

którego polega Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” nr sprawy 6/DZP/2018.

Ja: …………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………..

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………..

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

(np. jako podwykonawca)*

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………..   e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………..

dnia ........................................

...........................................................

(podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

UWAGA:

Zamiast oświadczenia na niniejszym formularzu można przedstawić inne dokumentu  zgodnie
 z zapisami pkt 15.1. lit. e SIWZ.

*Informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca zamieszcza w formularzu oferty np. 
w pkt 7. Zapisy określone w pkt 11.2 SIWZ mają  zastosowanie odpowiednio.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” przedstawiam poniżej wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2 lit. a) SIWZ.

| Lp. | Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu | Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia/ doświadczenie / wykształcenie ze wskazaniem nr uprawnień | Funkcja w realizacji zamówienia / zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania wymienionymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji, umowa przedwstępna itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane prawem uprawnienia 
do wykonywania czynności w zakresie wyżej określonym.

......................, dn.......................... 	   …………………………………		                                                                          (podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz

wykonanych robót budowlanych

### Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” przedstawiam poniżej wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2 lit. b) SIWZ.

| Lp. | Rodzaj robót | Miejsce wykonywania prac oraz podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane | Termin realizacji (dz/m-c/r) | Całkowita wartość robót brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzający spełnianie warunku

……………………dnia,………………………		……………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

##### Projekt umowy 							Załącznik nr 6  do SIWZ

UMOWA Nr ……...

W dniu ..................... r. w Warszawie pomiędzy:

Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274, REGON: 000298070, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Mazura – Dyrektora,

a

Panią / Panem ...............imię i nazwisko ............................, prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ................................................... z głównym miejscem wykonywania działalności w ................... (...-..................), przy ul. .........................................., posiadającym REGON ............................. oraz NIP ............................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) według stanu na dzień ................. r., zwaną/ym dalej  Wykonawcą

lub

........................................, z siedzibą w ...........................(...-.... …………………………) przy 
ul. ............................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez .........................pod nr KRS ............................., posiadającą REGON ............................ oraz NIP ............................................, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie zadania w przedmiocie: „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy 
ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”, realizowanego w związku z realizacją przez Zamawiającego Umowy 
o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r. i Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Obiekt

| 1 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa |
| --- | --- |

§ 2

PRZEDMIOT  UMOWY

        - Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.

        - Obiekt, w którym prowadzone będą roboty budowlane położony jest na terenie Stanisławowskiego założenia urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-543 decyzją z dnia 23.07.1965 r.

2.	Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, 
o którym mowa w ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………… stanowiącą załącznik nr 1 zawierającą kosztorys ofertowy,  zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy (Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście) nr 546/Ś/2017 z dnia 31.10.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą pozwolenia na budowę.

3.	Zakres zadania obejmuje modernizację Oddziału III (3 piętro), Oddziału IV (1 piętro),  Oddziału V (2 piętro), w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy                    ul. Nowowiejskiej 27. W ramach zadania zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją pomieszczeń, modernizacją instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.

# 4.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących robót:

I. Zakres zadania realizowany w roku 2018

Modernizacja Oddziału III, IV, V:

1) Roboty budowlano – montażowe:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe;

b) roboty konstrukcyjne; remont balustrad, schody wejściowe;

c) uzupełnienie ścian i obudowy z płyt G-K;

d) stolarka i ślusarka; stolarka drzwiowa

e) roboty wykończeniowe:

- ściany; tynki, malowanie, gresy

- posadzki;

- sufity.

2)	Instalacje elektryczne:

a) trasy kablowe (korytka kablowe, rury, zabezpieczenia);

b) projektowane linie kablowe WLZ;

c) rozdzielnice;

d) osprzęt elektroinstalacyjny;

e) oprawy:

- oprawy oświetlenia ogólnego;

- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;

- sterowanie oprawami DALI (elementy);

- pomiary.

f) oprzewodowanie;

g) połączenia wyrównawcze.

3) Instalacje teletechniczne.

a) trasy kablowe - korytka kablowe;

b) instalacja teleinformatyczna;

c) instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP;

d) instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO;

e) instalacja telewizji dozorowej CCTV;

f) instalacja systemu przyzywowego;

g) instalacja systemu telewizji użytkowej TVU.

4)	Instalacje wewnętrzne:

a) roboty rozbiórkowe; demontaż starych instalacji zimnej i ciepłej wody

b) instalacja wodociągowa; z.w., c.w, izolacje rurociągów

c) instalacja hydrantowa;

d) instalacja kanalizacji sanitarnej;

e) instalacja c.o.;

f) instalacja klimatyzacji;

g) instalacja wentylacji.

h) wyposażenie higieniczno – sanitarne.

II. Zakres zadania realizowany w roku 2019

Modernizacja Oddziału III, IV, V:

1) Roboty budowlano – montażowe:

a) stolarka i ślusarka; stolarka drzwiowa

b) roboty wykończeniowe:

- ściany; tynki, malowanie, gresy

- posadzki;

- sufity.

2)	Instalacje elektryczne:

a) trasy kablowe (korytka kablowe, rury, zabezpieczenia);

b) osprzęt elektroinstalacyjny;

c) oprawy:

- oprawy oświetlenia ogólnego;

- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;

- sterowanie oprawami DALI (elementy);

- pomiary.

d) oprzewodowanie;

e) połączenia wyrównawcze.

3) Instalacje teletechniczne.

a) trasy kablowe - korytka kablowe;

b) instalacja teleinformatyczna;

c) instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP;

d) instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO;

e) instalacja telewizji dozorowej CCTV;

f) instalacja systemu przyzywowego;

g) instalacja systemu telewizji użytkowej TVU.

4)	Instalacje wewnętrzne:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej;

b) instalacja klimatyzacji;

c) instalacja wentylacji.

d) wyposażenie higieniczno – sanitarne.

5.	Szczegółowy zakres robót określają niżej wymienione dokumenty, stanowiące integralną część niniejszej umowy:

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy opracowana w 2017 roku przez Wykonawcę Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne, w zakres której wchodzą:

    - Inwentaryzacja,

    - Koncepcja,

    - Ekspertyza pożarowa,

    - Projekt Budowlany – Architektura,

    - Projekt Budowlany – Instalacje sanitarne,

    - Projekt Budowlany – Instalacje elektryczne,

    - Projekt Wykonawczy – Architektura,

    - Projekt Wykonawczy – Instalacje sanitarne,

    - Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne,

    - Projekt Wykonawczy – Instalacje niskoprądowe,

    - STWIOR – Branża budowlana

    - STWIOR – Branża elektryczna

    - STWIOR – Branża sanitarna

    - STWIOR – Branża teletechniczna

    - Przedmiar robót – Branża Instalacje wewnętrzne (piętro I)

    - Przedmiar robót – Branża Instalacje wewnętrzne (piętro II)

    - Przedmiar robót – Branża Instalacje wewnętrzne (piętro III)

    - Przedmiar robót – Branża budowlano – montażowa (piętro I)

    - Przedmiar robót – Branża budowlano – montażowa (piętro II)

    - Przedmiar robót – Branża budowlano – montażowa (piętro III)

    - Przedmiar robót – Branża elektryczna (piętro I)

    - Przedmiar robót – Branża elektryczna (piętro II)

    - Przedmiar robót – Branża elektryczna (piętro III)

    - Przedmiar robót – Branża teletechniczna (piętro I)

    - Przedmiar robót – Branża teletechniczna (piętro II)

    - Przedmiar robót – Branża teletechniczna (piętro III).

  - decyzja wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy (Wydział Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście) nr 546/Ś/2017 z dnia 31.10.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót.

6.	Zakres przedmiotu umowy obejmuje również:

- wykonanie robot budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. usunięcie kolizji instalacji, naprawy uszkodzeń istniejącej instalacji), a także wykonanie robót wyszczególnionych robót w dokumentacji projektowej 
a nieujętych w przedmiarach robót lub wynikających ze zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w umowie robót budowlanych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych takich jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie),

- oddzielenie miejsc wykonywanych prac osłonami zabezpieczającymi, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi obszaru wykonywanych robót,

- zamontowanie (a następnie demontaż po zakończeniu prac) rękawa odpowiednio 
z Oddziału III (3 piętro), Oddziału V (2 piętro), Oddziału IV (1 piętro) na którym prowadzone będą roboty budowlane do podstawionego swojego pojemnika (kontenera) na gruz i odpady,

- codzienne sprzątanie miejsc wykonywania robót, w tym usuwanie na zewnątrz budynku wszelkich materiałów oraz doprowadzenia miejsc wykonywania robót do stanu pierwotnego,

- wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów,

- uczestniczenie wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych i serwisowych; naprawy sprzętu i urządzeń; usuwanie wad i usterek wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

- koszty, o których mowa w pkt. 2-7 są kosztami pośrednimi i są uwzględnione w cenie oferty.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w RP na dzień odbioru końcowego przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy, 
w zakresie umożliwiającym przystąpienia do użytkowania oraz użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej, Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić 
z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności określonej w ust. 5.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich prac, niezbędnych do oddania przewidzianych w umowie robót budowlanych, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umowy, robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej a nieujętych w przedmiarach robót lub wynikających ze zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym 
do wykonania przewidzianych w umowie robót budowlanych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Uwzględniając powyższe, przedmiotem umowy objęte są:

- roboty dodatkowe (prace dodatkowe, o których mowa w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego) obejmujące wykonanie robót budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym lub wykonawczym a niewyszczególnione (nie przewidziane) 
w przedmiarach robót,

- roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- roboty zamienne w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i STWiOR w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, t.j zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień końcowego odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,

na wykonanie których strony nie zawierają odrębnych umów, a których wykonanie poprzedzone zostanie spisanym protokołem konieczności oraz których konieczność realizacji potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru.

- Zamawiający przewiduje także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w szczególności sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie Wykonawcy (z zastrzeżeniem niezmienności ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, za które uważa się w szczególności zmiany:

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

      - powodujące poprawienie parametrów technicznych;

      - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych w zakresie przedmiotu umowy,

      - a także zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 11 muszą być każdorazowo zatwierdzone (poprzez sporządzenie protokołu konieczności lub karty materiału lub wpis w dzienniku budowy) przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem który opracował dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy zmiana dotyczy materiału określonego w decyzjach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 – zmiana będzie możliwa po uzyskaniu przez Wykonawcę (i na jego koszt) stosownej decyzji wydanej przez uprawnione organy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy 
w szczególności zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań w zakresie organizacji robót budowlanych:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane.

- Wszelkie roboty w pomieszczeniach Zamawiającego prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania Szpitala, w związku z czym Wykonawca robót będzie zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez niego roboty były jak najmniej uciążliwe dla personelu, pacjentów Szpitala oraz innych osób postronnych. W związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, wszelkich zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej oraz 
w porozumieniu z osobą reprezentującą Szpital.

- Drogi komunikacyjne budynków (klatki schodowe, windy i korytarze) mają być utrzymywane w czystości w trakcie transportu materiałów i ew. wynoszenia gruzu.

- Wykonawca ustali z Przedstawicielem Zamawiającego godziny codziennego rozpoczęcia i zakończenia prac. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia stałego nadzoru nad pracownikami Wykonawcy. Wykonawca zamówienia odpowiadać będzie za całość powierzonych mu robót, własne zaplecze i dostarczone materiały oraz za ochronę miejsc wykonywania robót przed wstępem osób niepowołanych.

- Wszystkie wyroby budowlane, jakie użyte zostaną przy wykonywaniu robót objętych niniejszym zamówieniem powinny posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, wystawione zgodnie z wymaganiami  ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570)

- Wjazd i wyjazd na/z terenu szpitala odbywać się będzie przez bramę wjazdową od ulicy Nowowiejskiej.

- Wejście do budynku szpitala odbywać się będzie przez klatkę schodową uzgodnioną z przedstawicielem Zamawiającego.

- Pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę mogą poruszać się po terenie szpitala jedynie wyznaczonymi przez Przedstawiciela Zamawiającego ciągami komunikacyjnymi. Pracownikom wykonawcy nie wolno przebywać na oddziałach szpitalnych ani w innych miejscach niż miejsca wyznaczone przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Transport narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do miejsca pracy będzie odbywał się piwnicznymi ciągami komunikacyjnymi do windy towarowej a następnie ciągiem komunikacyjnym kondygnacji naziemnej w szpitalu do miejsca wykonywania pracy lub miejsca składowania wyznaczonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Nie wolno składować narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w ciągach komunikacyjnych lub w innych miejscach niż wyznaczone przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem pracy pracownicy firmy zewnętrznej mają obowiązek zapoznania się ze wskazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednimi dojściami do stanowiska pracy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody, jakie w trakcie prowadzenia robót mogą powstać w majątku osób trzecich i do ich pełnego naprawienia oraz uregulowania koniecznych rekompensat, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

- Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę, uszkodzenie w części lub w całości mienia osób trzecich spowodowanego działalnością Wykonawcy związaną wykonywaniem robót na rzecz Szpitala. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia, uszkodzenia ciała osób trzecich spowodowanego działalnością Wykonawcy związaną wykonywaniem robót na rzecz Szpitala.

14.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy 
w szczególności zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r. nr 47, poz. 401). Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu spożywania alkoholu na terenie prowadzenia robót

- Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Przed rozpoczęciem pracy pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zapoznania się z:

a)	wskazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednimi dojściami do stanowiska pracy,

b) 	rozmieszczeniem w najbliższych miejscu pracy ciągach komunikacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego,

c) 	usytuowaniem dróg oraz wyjść ewakuacyjnych,

d) 	instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dostarczoną przez Przedstawiciela Zamawiającego,

e) 	instrukcją postępowania w przypadku wystąpienia na terenie Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i mienia dostarczoną przez Przedstawiciela Zamawiającego,

f) 	miejscem udzielania pierwszej pomocy wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem pracy pracownicy wykonawcy przebierają się w ubrania robocze. Ubranie robocze powinno być oznakowane logo firmy wykonawcy lub 
w inny widoczny sposób umożliwiający identyfikację pracownika firmy zewnętrznej oraz spełniać wymogi przepisów dotyczących ubrania roboczego wykorzystywanego podczas wykonywania prac budowlanych.

- Przed przystąpieniem do wykonywania pracy należy wyznaczyć miejsce pracy oraz oznakować je w sposób widoczny i skuteczny, uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego sprawdzenia warunków i sposobu wykonywania prac przez pracowników wykonawcy a także możliwość natychmiastowego wstrzymania prac lub odsunięcia od ich wykonywania pracowników wykonawcy jeżeli ich wykonywanie lub zachowanie pracowników będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami a także zasadami współżycia społecznego.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

15.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy 
w szczególności zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań w zakresie zaplecza dla potrzeb budowy:

- Zamawiający nie dysponuje zapleczem sanitarnym, socjalnym i magazynowym, które mógłby przekazać Wykonawcy, jednocześnie istnieje możliwość wskazania miejsca na terenie szpitala na umieszczenie kontenerów socjalnych 
i magazynowych.

- Jednocześnie zabrania się pracownikom Wykonawcy korzystania z sanitariatów 
i pomieszczeń socjalnych przeznaczonych dla pacjentów i pracowników Szpitala innych niż wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne i sanitarne przeznaczone dla osób zatrudnionych na budowie.

- Przedstawiciel Zamawiającego wskaże miejsca przyłączenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby zaplecza.

- Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego miejsca przyłączenia energii elektrycznej oraz wody w obrębie wykonywanych prac. Podłączanie jakichkolwiek urządzeń Wykonawcy w miejscach nieuzgodnionych jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe podłączania urządzeń.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami 
i uwzględnił warunki realizacji przedmiotu umowy wynikające z ww. dokumentów 
w cenie oferty. Wykonawca oświadcza, iż nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej niezwłocznie od ich spostrzeżenia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie wady, kolizje i dokonać niezbędnych przeróbek (jeżeli kolizje i przeróbki wynikają 
z zastosowanej przez Wykonawcę technologii lub organizacji, lub z wad dokumentacji projektowej oraz STWiOR i nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę na etapie składania ofert) z należytą starannością, pilnością i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że: potencjał techniczny i osobowy, zasoby ekonomiczne 
i finansowe, zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy - zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania umowy*.

- W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie 
do wykonania umowy zasobu, o którym mowa w ust 4, wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa*.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez w/w podmiot trzeci z jakiejkolwiek przyczyny w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym kwalifikacje nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego*.

- Wykonawca oświadcza, że …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i w/w podmiotu trzeciego z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego*.

- Dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego ………………………………. do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia, stanowi załącznik do umowy.*

§ 4

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania umowy w terminie do 14.10.2019 r.
z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich na poszczególne etapy:

1) Oddział III – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) Oddział V – 5 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w oddziale nr V),

3) Oddział IV – 5 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w oddziale nr IV).

3. Zamawiający zastrzega,  iż przekaże Wykonawcy do realizacji:

1) Oddział V w terminie od 14 do 30 dni od dnia odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót na oddziale III,

2) Oddział IV w terminie od 14 do 30 dni od dnia odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót na oddziale V.

4. Zamawiający przewiduje z przyczyn od siebie niezależnych w szczególności takich jak np. opóźnienia w realizacji dostaw wyposażenia, przedłużające się odbiory właściwych służb np. sanepid, p.poż. itp. Powyższe może stanowić podstawę do ewentualnego przedłużenia terminu realizacji prac przez Wykonawcę.

5.	Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane o których mowa w § 2 w 3 etapach. Każdy etap prac będzie stanowił Oddział zlokalizowany na poszczególnych piętrach 
w obiekcie Zamawiającego i będzie realizowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem Metodologii organizacji i prowadzenia inwestycji złożonych wraz z ofertą po uzgodnieniu 
z przedstawicielami Zamawiającego. Technologia wykonania robót budowlanych będzie stanowiła załącznik Nr 9 do Umowy i będzie zawierała co najmniej:

1) Analiza problemów i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji, propozycje rozwiązań problemów,

2)  Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego,
3)  Sposoby dotrzymania terminów określonych w SIWZ.

6.	Zamawiający uzgodni z Wykonawcą dzień wprowadzenia na teren budowy. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
w szczególności przedstawi Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych – sporządzony w oparciu 
o informację projektanta, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,

7.	Realizacja robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. poniżej.

8.	Wykonawca na bazie załączonego do oferty i podlegającego ocenie w ramach kryteriów oceny ofert Wstępnego Projektu organizacji placu budowy i zaplecza oraz Wstępnego Harmonogramu rzeczowego inwestycji obejmującego:

a) wszystkie roboty i czynności związane z zadaniem inwestycyjnym,
b) bazującego na OPZ w którym zostały wyszczególnione roboty oraz zostały podane Etapy realizacji,

c) bazującego  na Dokumentacji Projektowej załączonej do SIWZ,

d) bazującego na planowanym terminie podpisania Umowy określonym wyłącznie dla potrzeb przygotowania wstępnego Harmonogramu,

e) sporządzonego w oparciu o termin zakończenia realizacji inwestycji wskazany 
w SIWZ,

f) opracowanego zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

g) opracowanego w oparciu o warunek zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu, 
w tym zaopatrzenia w media,

h) uwzględniającego specyfikę obiektu,

i) uwzględniającego co najmniej podstawowy podział na fazy realizacji inwestycji, podział na roboty wynikający z  przedmiarów oraz  uwzględniającego procedury odbiorowe i administracyjne. Na potrzeby wstępnego Harmonogramu rzeczowego inwestycji należy przyjąć, że przeniesienie oddziału zajmuje ok dni 14-30 dni, opracuje uwzględniając uwagi Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy 
i uzyska akceptację Zamawiającego, Ostateczny Projekt organizacji placu budowy 
i zaplecza oraz Ostateczny harmonogram rzeczowy, zwany dalej „harmonogramem”, który oprócz elementów wskazanych przez Wykonawcę uwzględniać będzie część finansową. Harmonogram zostanie opracowany na podstawie cen brutto poszczególnych elementów robót określonych w ofercie Wykonawcy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminu realizacji każdego z tych elementów, a także w przypadku zatrudnienia Podwykonawców podział na roboty wykonane siłami własnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez Podwykonawców. Do harmonogramu zostanie załączony wykaz elementów robót z określeniem pozycji kosztorysów ofertowych, które składają się na wartość danego elementu robót. Zamawiający zatwierdza harmonogram lub zgłasza uwagi w terminie do 5 dni od daty otrzymania (Wykonawca obowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie i ponownie przedłożyć harmonogram do akceptacji). Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zmiana terminów realizacji poszczególnych elementów robót podlegających odbiorom częściowym za wyjątkiem odbiorów danego Etapu jest możliwa pod warunkiem stwierdzenia przez inspektorów nadzoru możliwości dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robót budowlanych dla danego Etapu i terminu końcowego i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Zmiany terminów dokonywane w formie aneksu dotyczą zmiany terminów odbiorów danego Etapu oraz terminu końcowego.

9.	Po wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązków określonych w ust. 3, 4, 5 i 6 nastąpi wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy i przekazanie terenu budowy Wykonawcy w częściach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Kolejne części placu budowy zostaną przekazane Wykonawcy po zrealizowaniu przez Wykonawcę poszczególnego etapu o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 i przeniesieniu tam pacjentów. Wraz 
z przekazaniem terenu budowy strony uzgodnią miejsce przeznaczone na zaplecze budowy. Czynności o których mowa powyżej zostaną każdorazowo potwierdzone protokołem (podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcę) oraz wpisem do dziennika budowy.

10. Wprowadzenie Wykonawcy i przekazanie terenu budowy ustala się po akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego. Niewprowadzenie Wykonawcy w terminie określonym w zdaniu pierwszym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie daje podstaw do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych.

11.	Czas od zawarcia umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

  - sporządzenie przez kierownika robót planu BIOZ,

  - uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu,

  - przygotowanie i umieszczenie przez Wykonawcę w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

  - uzgodnienia z Zamawiającym miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy, sposobu korzystania z mediów.

12.	W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem 
w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia, treść ust. 5 w zakresie zatwierdzania i zgłaszania uwag do harmonogramu stosuje się odpowiednio. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla stron. W przypadku konieczności aktualizacji technologii wykonania robót budowlanych przepis tego ustępu w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio.

13.	W terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego danego etapu i odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 6 ust. 12.

§ 5

# OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy:

- dziennik budowy,

- dokumentację o której mowa w §2 ust. 5, określającą przedmiot umowy w 1 egzemplarzu w wersji papierowej w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością lub jej częścią objętą decyzją o której mowa w §2 ust. 5 pkt 2.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i Podwykonawców zgromadzone na terenie budowy.

- Zamawiający może dopuścić w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmianę Podwykonawcy na zakres przewidziany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w ofercie Wykonawcy .

§ 6

###### ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem  określonym § 2 ust. 5 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, projektem technicznym oraz etyką zawodową i postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót 
i jakość materiałów, które zostały użyte w trakcie ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązuje się, że materiały będą posiadać wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, potwierdzające, że materiały te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a sprzęt i urządzenia użyte do realizacji postanowień umowy będą posiadać wymagane przepisami  dopuszczenia do użytkowania.

- W celu zapewnienia należytego wykonania zakresu robót przewidzianego do realizacji przez Podwykonawcę – jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przestrzegania postanowień § 23,

  - poinformowania Podwykonawcy o zakazie zawierania umów z kolejnymi Podwykonawcami bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego przy zachowaniu warunków określonych w pkt 1, przy czym Zamawiający zastrzega sobie                   prawo odmowy wydania takiej zgody,

  - zagwarantowania Zamawiającemu uczestnictwa w częściowych odbiorach robót od Podwykonawcy/ów.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicieli Zamawiającego, organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane w tym szczególności udostępnienie na każde żądanie dziennika budowy.

- Wykonawca gwarantuje osobom reprezentującym Zamawiającego oraz przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prawo do kontroli, wizytacji 
i inspekcji w czasie trwania robót oraz wgląd w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności technicznej dotyczące wykorzystywanych materiałów i sprzętu.

- W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej, niezbędnej do terminowej 
i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w charakterze kierownika budowy, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego 
i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP i p.poż.

- Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, która według Zamawiającego przez brak wystarczających kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposób zagraża terminowemu lub jakościowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz bezpieczeństwu pracy. Wykonawca na własny koszt dokona powyższego w terminie do 48 godzin od przedstawienia Wykonawcy żądania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:

  - terenu budowy w tym tablicy informacyjnej budowy,

  - ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą mienia znajdującego się na terenie budowy oraz wykonanych przez siebie robót aż do momentu odbioru,

  - pełnej przepustowości dróg komunikacyjnych na terenach należących do Zamawiającego gdzie odbywają się roboty budowlane oraz wewnątrz obiektów,

  - właściwych warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych i bhp oraz ppoż. oraz wymiany niezbędnych danych i informacji z Zamawiającym.

11.	Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania terenu budowy a także wywozu wraz z utylizacją gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót i przestrzegania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) oraz do kompleksowego uporządkowania terenu budowy przed przekazaniem go Zamawiającemu, tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu z terenu budowy po szczegółowym uzgodnieniu warunków wywozu z Z-cą Dyrektora ds. Technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącego prowadzenia dziennika budowy oraz książki obmiarów,

- wprowadzania bieżących zmian w dokumentacji projektowej celem przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych (zmiany istotne w dokumentacji wprowadza projektant, zmiany nieistotne – Wykonawca – każdą zmianę potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego),

- wykonania, opracowania i przedłożenia Zamawiającemu kart materiałowych / certyfikatów / atestów / zaświadczeń / pomiarów / niezbędnych badań dot. wbudowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń / sprzętu / materiałów oraz wykonanych instalacji wraz z przedłożeniem kart gwarancyjnych (jeżeli zostały przekazane przez producenta) oraz instrukcjami obsługi w języku polskim – niezbędnych do zakończenia czynności odbioru końcowego w szczególności dokumentów wymaganych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Straż Pożarną.

- Zamawiający zezwala Wykonawcy na korzystanie z dźwigu towarowo-osobowego 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych robót budowlanych, pod warunkiem nie przeciążania dźwigu (materiały i ludzie) powyżej 1.000 kg. Za każdą naprawę dźwigu Wykonawca zobowiązuje się pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez ew. Podwykonawców lub dostawców urządzeń i maszyn przewidzianych do zabudowy niniejszą umową oraz zapewnienia specjalistycznego kierownictwa dla montażu tych urządzeń.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych

2)	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3)	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4)	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdą osobę wykonującą czynności wskazane w pkt 1.

5)	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności i podlega sankcji, o której mowa w pkt 4.

6)	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7)	Wykonawca musi wykonać zamówienie przy udziale osób wykazanych w załączniku nr 4 do umowy. Wykaz osób zostanie sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy. W przypadku zmiany osób określonych 
w wykazie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że nowe osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu (jeżeli w stosunku do zmienianych osób spełnienie warunków było wymagane) i spełniają je w pozostałym zakresie jakie były wymagane w SIWZ.

- W związku z postanowieniem ust. 8 i 15, Strony zawierają porozumienie w zakresie BHP, którego wzór ustanowi załącznik nr 8 do umowy.

§ 7

WSPÓLNE OBOWIĄZKI STRON

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

- Strony będą współpracowały na terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem robót, nadzorem inwestorskim i nadzorem autorskim.

- Strony ustalają, iż:

  - narady koordynacyjne:

- celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy,

- inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
i przedstawicieli nadzoru autorskiego oraz innych zaproszonych osób,

- kierownik robót jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,

- ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych: raz w tygodniu,

- inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę 
i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom uczestniczącym w naradzie,

- do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

  - dziennik budowy – przeznaczony jest do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu umowy; jest prowadzony na bieżąco przez Kierownika robót, który przechowuje dziennik na terenie robót i każdorazowo umożliwia dokonanie wpisów upoważnionym osobom (inspektorom nadzoru inwestorskiego, przedstawicielom nadzoru autorskiego, kierownikom robót branżowych);

  - książka obmiarów – przeznaczona jest do rejestracji w formie wpisów ilości wykonanych robót budowlanych mierzonych z natury, jest prowadzona na bieżąco przez Kierownika robót, wpis sporządzony przez Kierownika robót dla swej ważności każdorazowo jest potwierdzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - protokół konieczności – jest dokumentem określającym zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a także w innych przypadkach wprost wskazanych w umowie; Wykonawca wykona lub zaniecha wykonania robót określonych w protokole konieczności po uprzednim wpisie w dzienniku robót dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - protokoły odbioru będą potwierdzać:

- odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową części robót (tzw. protokoły odbioru częściowego robót),

- odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy (tzw. protokół odbioru usunięcia wad),

- odbiór wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych w zakresie określonym umową (tzw. protokół odbioru końcowego robót),

- odbiór robót przypadający na koniec okresu rękojmi i gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) (tzw. protokół odbioru gwarancyjnego robót).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót (miejscem przeprowadzenia robót budowlanych) oraz pozostałymi warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu i materiałów, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty.

§ 8

###### WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w art. 629 Kodeksu cywilnego.

- Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostało ustalone przez Wykonawcę na kwotę brutto (tj. z należnym podatkiem VAT) ………………. zł (słownie: ………………………… złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy (cena ofertowa brutto). Wynagrodzenie dla poszczególnych etapów wynosi:

  - Etap I – modernizacja Oddziału III: cena brutto ..................................... zł wynikająca z następujących cen:

      - Branża instalacje wewnętrzne (piętro III) – cena brutto ....................................zł

      - Branża budowlano - montażowa (piętro III) – cena brutto ...............................zł

      - Branża elektryczna (piętro III) – cena brutto ..................................... zł

      - Branża teletechniczna (piętro III) – cena brutto ..................................... zł

  - Etap II – modernizacja Oddziału V: cena brutto ..................................... zł wynikająca z następujących cen:

      - Branża instalacje wewnętrzne (piętro II) – cena brutto .....................................zł

      - Branża budowlano - montażowa (piętro II) – cena brutto ................................ zł

      - Branża elektryczna (piętro II) – cena brutto ..................................... zł

      - Branża teletechniczna (piętro II) – cena brutto ..................................... zł

  - Etap III – modernizacja Oddziału IV: cena brutto ..................................... zł wynikająca z następujących cen:

      - Branża instalacje wewnętrzne (piętro I) – cena brutto ..................................... zł

      - Branża budowlano - montażowa (piętro I) – cena brutto ................................. zł

      - Branża elektryczna (piętro I) – cena brutto ..................................... zł

      - Branża teletechniczna (piętro I) – cena brutto ..................................... zł

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy rzeczywiste wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Maksymalna wartość nominalna z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację umowy wynosi: ……………… zł (słownie: …………………………….. złotych).

- Mając na uwadze charakter wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli ilości faktycznie wykonanych robót i wysokości rzeczywistego wynagrodzenia Wykonawcy i jest uprawniony w każdej chwili do wstrzymania prowadzenia robót w ilości przekraczającej obmiar wynikający z przedmiaru robót. Rzeczywisty obmiar robót będzie wynikać z książki obmiarów.

- Wartość wykonanych robót budowlanych zostanie obliczona z uwzględnieniem ilości faktycznie odebranych robót, ustalonych na podstawie książki obmiarów oraz cen jednostkowych poszczególnych robót, z uwzględnieniem wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich, zakupu i zysku, wskazanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.

- W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze robót oraz niewycenionych 
w kosztorysie ofertowym, które są niezbędne do wykonania umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których konieczność wykonania wynika w szczególności z pominięcia ich przedmiarze robót (a ujętych w dokumentacji projektowej) lub usunięcia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie ich wyceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogię lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą,

- jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, z zastosowaniem metody, o której w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem wskaźników cenotwórczych nie wyższych od określonych przez wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że ceny materiałów, pracy sprzętu 
i transportu nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa mazowieckiego, aktualne w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana; jeżeli nie można określić ceny jednostkowej danej roboty budowlanej ustalenie ceny odbędzie się drogą negocjacji z zastrzeżeniem, że wynegocjowana cena nie może w sposób istotny odbiegać od stosowanych cen średnich dla województwa mazowieckiego, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Wartość zaniechanego zakresu robót będzie określona 
w protokole konieczności podpisanym przez strony z uwzględnieniem cen zawartych 
w kosztorysie ofertowym (np. poprzez załączenie kalkulacji opracowanej metodą uproszczoną) sporządzonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, uwzględniającej ilości zaniechanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym i cen jednostkowych poszczególnych robót, z uwzględnieniem wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich, zakupu i zysku, wskazanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy (co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do umowy)

- Wartość robót zamiennych, których podstawą wykonania będzie protokół konieczności sporządzony zgodnie z postanowieniami umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu różnicowego zawierającego:

- wycenę prac pierwotnych wg ilości i cen zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- wycenę prac zamiennych wg ilości wskazanej w księdze obmiarów oraz cen ustalonych zgodnie z zasadami o których mowa w ust 6 i 7,

- wykazanie różnicy pomiędzy wycenami o których mowa w pkt 1 i 2,

tak sporządzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany umowy w formie aneksu. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót zamiennych po zawarciu 
z Zamawiającym stosownego aneksu do umowy. Informacja o konieczności wykonania robót zamiennych winna wynikać z odpowiednich wpisów do dziennika budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wartość robót, o których mowa w § 2 ust 9 pkt 1 i 2, których podstawą wykonania będzie protokół konieczności sporządzony zgodnie z postanowieniami umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zawierającego wycenę prac wg ilości wskazanej w księdze obmiarów oraz cen ustalonych zgodnie z zasadami o których mowa w ust 6 i 7 - tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany umowy w formie aneksu. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zawarciu z Zamawiającym stosownego aneksu do umowy. Informacja o konieczności wykonania robót winna wynikać z odpowiednich wpisów do dziennika budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Ceny jednostkowe określone w kosztorysach ofertowych Wykonawcy i składniki cenotwórcze określone w formularzu ofertowym Wykonawcy są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.

- Wartości robót, których natychmiastowe wykonanie przez Wykonawcę było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu konieczności, o ile konieczność wykonania tych robót nie powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostanie ustalona w oparciu o ust. 6 i 7.

- W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaniechania robót), Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. Treść ust. 14-17 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku przerwania robót, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego 
i Inspektorów nadzoru inwestorskiego protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, na dzień przerwania robót oraz zabezpieczy przerwane roboty 
w zakresie uzgodnionym przez strony. W przypadku braku współpracy ze strony Wykonawcy, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie tych czynności wyłącznie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień przerwania robót.

- Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty, w tym również prace o których mowa w ust. 13 oraz koszty robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło ze strony Zamawiającego, o czym mowa w ust. 13 i 14, zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 i 7.

- Wykonawca do każdego rozliczenia wynagrodzenia przejściowego (częściowego) 
etapu i końcowego obowiązany jest do sporządzenia kalkulacji robót, zgodnie z zasadami określonymi w ust 6 lub 7, które przedstawia na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem odbioru robót inspektorowi nadzoru inwestorskiego celem ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty. Jeżeli kalkulacja sporządzona przez Wykonawcę będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień lub korekty kalkulacji 
w wyznaczonym terminie. Jeżeli kalkulacja przestawiona przez Wykonawcę po korektach będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający samodzielnie ustali wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca oświadcza, iż odbył wizję lokalną w obiekcie, w którym będzie wykonywany przedmiot umowy i zdobył wszystkie informacje pozwalające na właściwe wykonanie robót.

§ 9

ODBIORY ROBÓT

- Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających:

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o zakończeniu robót ulegających zakryciu oraz o gotowości odbioru robót zanikających (Wykonawca powiadamia dokonując wpis w dzienniku budowy).

- Jeżeli Wykonawca nie poinformował o powyższym Zamawiającego, zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robót niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót za zbędny – powiadamia 
o tym Wykonawcę wpisem do dziennika budowy,

- Odbiór częściowy robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru części robót (zgodnie z harmonogramem) (Wykonawca powiadamia dokonując wpis w dzienniku budowy),

- Wykonawca niezwłocznie od zgłoszenia gotowości do odbioru sporządza kosztorys powykonawczy wykonanej części robót w oparciu o obmiar wykonanych robót (zgodnie z książką obmiarów) zgodnie z zasadami obliczenia ceny, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7, i przekazuje go inspektorowi nadzoru inwestorskiego celem sprawdzenia.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza gotowość robót do odbioru dokonując wpis w dzienniku budowy.

- Odbioru robót dokonuje komisja (przedstawiciele stron) niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość robót do odbioru.

- Potwierdzeniem wykonania części robót jest podpisany przez strony protokół odbioru częściowego robót zawierający informację o wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie części odbieranych robót,

- Odbiór danego etapu robót/ Odbiór końcowy robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru danego etapu robót / odbioru końcowego całości robót (zgodnie z harmonogramem) (Wykonawca powiadamia dokonując wpis w dzienniku budowy i pisemnie zawiadamiając Zamawiającego).

- Wykonawca niezwłocznie:

- zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów wymaganych prawem a niezbędnych do uzyskania decyzji / stanowisk / zezwoleń wydawanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Straż Pożarną – czynność te wykonywane są 
w obecności inspektora,

- sporządza kosztorys powykonawczy wykonanej ostatniej części robót 
w oparciu o obmiar wykonanych robót (zgodnie z książką obmiarów) zgodnie z zasadami obliczenia ceny, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7,

- sporządza dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 12,

i przekazuje w/w dokumenty inspektorowi nadzoru inwestorskiego celem oceny prawidłowości wykonanych robót (przekazanie dokumentów zostanie potwierdzone 
w formie pisemnej).

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje sprawdzenia przekazanej dokumentacji w terminie 10 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.

- Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich poprawek i udzielić wszelkich wyjaśnień w zakresie opracowanej dokumentacji powykonawczej według uwag inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez niego aż do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji w/w dokumentów (akceptacja dokumentów nastąpi w formie pisemnej).

- Wykonawca uzyska na własny koszt, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie decyzje / uzgodnienia / stanowiska / zezwolenia o braku sprzeciwu w zakresie dopuszczenia do użytkowania wykonanych robót których uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa a wydanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.

- Wykonawca dokona wymaganych prawem zgłoszeń związanych z zakończeniem wykonywania całości robót do Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz PINB 
i uzyska na własny koszt, w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych robót (jeżeli uzyskanie tych decyzji będzie wymagane prawem),

- Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza gotowość robót do odbioru dokonując wpis w dzienniku budowy po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów, 
o których mowa w pkt 2 oraz 5 i 6.

- Odbiór robót dokonywany jest komisyjne przy udziale przedstawicieli stron, projektanta i ew. rzeczoznawców w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia gotowości robót do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Potwierdzeniem wykonania całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego.

- Odbiór gwarancyjny robót:

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są cyklicznie co 12 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w przypadku ujawnienia wad – po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór gwarancyjny będzie dokonany komisyjnie przy udziale umocowanych lub upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

- Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru gwarancyjnego robót,. Odbioru gwarancyjnego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

- Odbiór gwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (jeżeli jakiekolwiek wady wystąpiły) 
(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

- Z odbioru gwarancyjnego sporządza się protokół odbioru gwarancyjnego robót.

- Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika lub kierownika budowy, lub kierowników robót branżowych nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 10

###### WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

1.	Strony ustalają, że płatności wynagrodzenia określonego w § 8 odbywać się będą 
z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 5:

  - fakturami częściowymi po wykonaniu danego zakresu robót lub etapu określonego 
w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy do wysokości 80% wartości przedmiotu umowy określonej  w § 8 ust. 2),

  - fakturą końcową wystawioną na pozostałą wartość umowy wykonanych robót za ostatni  zakres  robót wynikający z harmonogramu, po końcowym bezusterkowym odbiorze całości robót objętych umową.

2.	Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej umowy. Podstawę wystawienia faktury częściowej za wykonanie etapu (oddziału) stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót w całości w danym etapie – zgodnie z treścią załącznika nr 6a do niniejszej umowy, bezusterkowego całego zakresu robót danego etapu stanowiącego przedmiot umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron do spraw odbioru końcowego etapu przedmiotu umowy oraz projektanta, a podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót – zgodnie z treścią załącznika nr 6b, bezusterkowego całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron do spraw odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz projektanta.

3.	Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót budowlanych stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

4.	Wypłaty będą zrealizowane na podstawie faktur VAT w terminie do 60 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej w terminie do 21 dni od daty podpisania protokołów częściowych lub protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

5.	Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.

6.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

7.	W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, zapłata należności za wykonany przedmiot umowy będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo:

  - Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę na dokumentach, które dodatkowo załączy do faktur dostarczonych bezpośrednio do Zamawiającego,

  - warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom w terminie trzech dni przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego.

8.	W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom  i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

9.	Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

10.	 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

12.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13.	Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

14.	Rzeczy nabyte przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
w ramach części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane 
i stały się częściami składowymi stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, gwarantującym wykonanie robót przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, jest równowartość 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w § 8 ust. 4, tj. ........................................zł (słownie: .............................. złotych).

      - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących częściach i terminach:

- 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót,

- 30% zabezpieczenia najpóźniej w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
i podpisaniu protokołu odbioru gwarancyjnego.

      - Okres udzielonej Zamawiającemu rękojmi za wady równy jest okresowi udzielonej gwarancji jakości i zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi …………….. miesięcy.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres ważności zabezpieczenia w przypadku wydłużenia realizacji Umowy jeżeli zabezpieczenie zostało złożone w formie innej niż pieniądz.

      - W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży okresu ważności zabezpieczenia, Zamawiający upoważniony jest do zatrzymania części wynagrodzenia odpowiadającej wysokości zabezpieczenia.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia wynikające 
z niniejszej Umowy, z tytułu nie zapłacenia przez Wykonawcę należności Zamawiającemu, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy lub nie dokonaniem płatności na rzecz Podwykonawców.

      - Zamawiający zatrzymuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakakolwiek kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót określonego w niniejszej umowie lub niezakończenia robót w terminie umownym oraz nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację przedmiotu umowy w okresie przekraczającym termin umowny .

§ 12

###### UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia robót objętych Umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Polisa powinna zawierać: ubezpieczenie z klauzulą dotyczącą szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, o ile tacy będą. Umowa ubezpieczeniowa ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu Umowy określona  w  §8 ust. 4 i ma obejmować cały okres realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót okazać polisę ubezpieczeniową oraz dowody opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczenia składki.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, w terminie do 3 dni od wezwania, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej 
z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku:

    - uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców,

    - utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych,

    - utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich,

    - utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych 
w dowolny sposób.

- Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach określonych w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.

§ 13

###### ROBOTY NIE OBJĘTE PRZEDMIOTEM UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego 
o wystąpieniu konieczności wykonania robót nie objętych przedmiotem Umowy 
w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia potrzeby ich wykonania.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej 
o konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem Umowy.

§ 14

###### TERMINOWOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 
w terminach określonym w § 4 ust. 2 (oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy).

§ 15

###### KONTROLA REALIZACJI ROBÓT

- Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów, które są wykorzystywane do realizacji robót budowlanych, jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania tych robót.

- Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonanych robót na rzecz Zamawiającego, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 2 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt również w zakresie robót realizowanych przez Podwykonawc/ę/ów.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót polecić na piśmie:

  - usunięcie z budowy w wyznaczonym terminie materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami lub niniejszą umową,

  - usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonania nie spełniają wymagań określonych przepisami lub niniejszą umową.

- Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzać kontrole poprzez swoje wewnętrzne jednostki, jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców 
z zewnątrz (rzeczoznawców).

- W razie zażądania przez Zamawiającego przeprowadzenia badań jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów, innych niż określone w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku wyników potwierdzających zgodność materiałów lub wykonanych robót z Umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania w pełni zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości 
i poprawności wykonania robót budowlanych.

§ 16

###### NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE ROBÓT

- W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 2 lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi – wówczas Zamawiający wzywa na piśmie do zaprzestania prowadzenia robót i żąda użycia materiałów, sprzętu i elementów 
o odpowiedniej jakości oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.

- Jeśli w ocenie Zamawiającego, przyczyny określone w ust. 1 wpływają na pogorszenie stanu obiektu lub jego części,  jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiązuje się uczynić.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do żądań Zamawiającego określonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

# § 17

# WADY I USTERKI PODCZAS ODBIORU ROBÓT

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający odbiera przedmiot Umowy i podpisuje protokół odbioru (częściowy lub końcowy) z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okoliczność usunięcia wad zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru robót. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad i usterek w oznaczonym terminie upoważnia to Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 18 ust. 1 pkt 3.

- Jeżeli w protokole odbioru stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.

- Roboty związane z usunięciem wad, określone w ust. 1 jak również roboty określone 
w ust. 2, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót określonych w ust. 1 i 2 w terminie 4 dni od daty wyznaczonej na ich wykonanie w protokole odbioru robót, Zamawiający jest upoważniony do zatrudnienia innego podmiotu, na koszt Wykonawcy zgodnie 
z postanowieniami § 20 ust. 4.

- Jeżeli określone w ust. 1 i 2 wady i usterki usunąć się nie dadzą, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, 
że stwierdzone wady i usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy. Obniżenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od świadczeń w okresie gwarancji 
i rękojmi, określonych w § 20.

§ 18

KARY UMOWNE

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia,  Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych,

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych  
w § 4 ust. 2 (w szczególności terminów przewidzianych dla danego etapu oraz terminu końcowego) w wysokości 0,1% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad, i, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

- za zwłokę w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych - 
w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego lub wymaganej warunkami gwarancyjnymi producenta na dokonanie przeglądów,

- realizację umowy niezgodnie z treścią Metodologii organizacji i prowadzenia inwestycji w wysokości 10.000 zł., za każdy stwierdzony przypadek naruszenia*,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia, za każdorazowe dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia,  za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia, za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia, za każde zdarzenie, dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub niezaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy skierowanego do ich wykonania niezgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia,  za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 15 pkt 1 czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

    - 50% minimalnego wynagrodzenia brutto, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, za każdą osobę, która wykonuje czynności określone w § 6 ust. 15 pkt 1 a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

    - iloczynu ilości pracowników którą zobowiązany był zatrudnić Wykonawca oraz 1/30 minimalnego wynagrodzenia brutto, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, za każdy dzień w którym dana ilość pracowników nie była zatrudniona,

    - 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów określonych w § 6 ust. 15 pkt 3.

    - Podstawą naliczenia kar umownych są zapisy odnotowane w protokole odbioru robót lub inne dokumenty stwierdzające wykonywanie robót niezgodnie  z postanowieniami umowy, na podstawie których zostanie wystawiona nota księgowa. Płatności z tytułu kar umownych (z wyjątkiem kar naliczonych za niedotrzymanie terminu usunięcia wad (usterek)w okresie gwarancji lub rękojmi) są wymagalne w terminie płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę i będą rozliczone w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C., na co Wykonawca wyraża zgodę.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac po dokonanej inwentaryzacji wykonanych robót. W pozostałych przypadkach oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do odstąpienia. Oświadczenie  nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od  Umowy w  przypadku, gdy:

  - Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, a nie wynika 
z harmonogramu realizacji robót,

  - jeżeli pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową albo uporczywie lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,

  - wystąpią okoliczności określone w § 12 ust. 4 lub § 16 ust. 3.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy na 14  dni naprzód wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy i przejąć prowadzenie dalszych robót 
i powierzyć je innemu przedsiębiorcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie realizacji robót Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony niniejszej Umowy na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzone przez niego zaplecze.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - pokrycia kosztów dotychczas wykonanych robót budowlanych,

  - pokrycia kosztów dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych,

  - rozliczenia kosztów zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na jego przejęcie,

  - rozliczenia zakupionych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji i wykonania robót budowlanych do czasu rozwiązania umowy wg poziomu cen uzgodnionych 
z Wykonawcą, przy uwzględnieniu kosztów ich transportu i magazynowania oraz kwot wypłaconych Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. Materiały te i urządzenia muszą być przekazane Zamawiającemu protokołem.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wszelkie płatności dla Wykonawcy zostają wstrzymane, a ponadto będzie on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej oraz kwoty określonej przez Zamawiającego, obejmującej udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do opuszczenia terenu budowy, usunięcia sprzętu i materiałów w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od doręczenia mu pisma 
o odstąpieniu od Umowy lub od zgłoszenia takiego żądania na piśmie przez Zamawiającego.

- Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązania określonego w ust. 7 upoważnia Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z terenu budowy i obciążenia go kosztami tych czynności.

§ 20

###### RĘKOJMIA I GWARANCJA

###### Wykonawca udziela rękojmi za wady zgodnie z Kodeksem cywilnym na okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru danego etapu robót oraz protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wraz z określeniem warunków serwisu gwarancyjnego na wykonane przez siebie roboty, zabudowane materiały i urządzenia. Okres gwarancyjny wynosi …………….. miesięcy i biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru danego etapu (dla wbudowanych i dostarczonych materiałów i urządzeń oraz robót wykonanych w danym etapie) oraz od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z tym zastrzeżeniem że na roboty wykonywane niezależnie od danych etapów lub które obejmują wszystkie etapy takie jak: ………………. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Podpisaną przez Wykonawcę kartę gwarancyjną będącą załącznikiem nr 7 do Umowy, Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie trwania rękojmi i gwarancji na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, przekazane w formie elektronicznej lub faksem za potwierdzeniem odbioru, usunie na swój koszt wszystkie usterki i wady, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę. Po tym terminie Zamawiający naliczy kary za zwłokę w wysokości i na zasadach określonych w § 18.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek i braków zgodnie 
z postanowieniami ust. 3, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innego przedsiębiorcy, w celu usunięcia tych braków lub usterek. Zamawiający obciąża tak powstałymi kosztami Wykonawcę bez konieczności uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.

- Jeżeli całość tych kosztów okaże się wyższa od wartości zabezpieczenia Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 21

#### ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP oraz w przypadku.

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności nieterminowe wprowadzenie na teren budowy lub wstrzymanie robót,

- wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy mających wpływ na termin realizacji robót,

- wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności związanych z wprowadzeniem pacjentów do nowo zmodernizowanego przez Wykonawcę oddziału po zrealizowaniu danego etapu prac przekraczające okres 30 dni od dnia zgłoszenia do odbioru robót w danym etapie.

- zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, w przypadku:

- zmiany obowiązującego prawa lub gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z, wprowadzonych na etapie realizacji Umowy, zmian w dokumentacji projektowej - w tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 8 ust. 4;

- wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie Wykonawcy;

- zmianę osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, zmiana będzie spowodowana uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastępstwie będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę,

- zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa w szczególności, gdy konieczność wykonania robót wynika 
z nieprzewidzenia ich w dokumentacji projektowej lub niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie udokumentowane) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

    - Niezależnie od postanowień ust. 1, Umowa może zostać zmieniona w pozostałym zakresie dopuszczalnym przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

    - W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

- zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzącej do zmiany terminu zakończenia robót.

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli stron.

    - Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. Wniosek 
o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

    - Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy – w tym przypadku do cen jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy, zostanie doliczona wartość podatku VAT wynikająca z nowych przepisów, z zastrzeżeniem, że łączna wartość przedmiotu Umowy brutto określona w § 8 ust. 4 pozostaje bez zmian.

    - Zmiana harmonogramu robót nie stanowi zmiany Umowy i będzie dokonywana na pisemny wniosek Wykonawcy, przekazany Zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną, który w terminie 5 dni wyrazi zgodę na dokonanie zmiany lub odrzuci wniosek Wykonawcy.

§ 22

PRZEDSTAWIECIELE STRON

  - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnią:

roboty budowlane - Pan/i/ ..................................................nr uprawnień............................

roboty sanitarne - Pan/i/ ..................................................nr uprawnień............................

roboty elektryczne - Pan/i/ ..................................................nr uprawnień............................

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do odbiorów robót oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

  - Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 3 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

  - Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

Pan/i/ .......................................................nr uprawnień............................

oraz kierowników robót branżowych:

roboty budowlane - Pan/i/ ..................................................nr uprawnień............................

roboty sanitarne - Pan/i/ ..................................................nr uprawnień............................

roboty elektryczne - Pan/i/ ..................................................nr uprawnień............................

6.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na podstawie wpisu do dziennika budowy.

7.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.

8.	Zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych  wymagają odnotowania w wewnętrznym dzienniku budowy i nie stanowią zmiany umowy.

9.	Zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu.

§ 23

PODWYKONAWCY

  - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy dotyczącej ……………………….. / Wykonawca wykona własnymi siłami całość robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

  - Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu  umowy, zawierając umowę o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej Umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), między podwykonawcą 
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy, jeżeli zawierana jest ona przez podwykonawców lub dalszych  podwykonawców, oraz, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50.000 zł, oraz ich zmian, wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy, jeżeli zawierana jest ona przez podwykonawców lub dalszych  podwykonawców, w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

  - W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, Zamawiający zaakceptuje treść przedłożonych dokumentów albo zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub projektów ich zmiany lub sprzeciw do umów o podwykonawstwo lub ich zmian albo wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, w przypadku przedłożenia mu umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 4, lub jej zmiany, która nie spełnia postanowień określonych w ust. 6 pkt 4.

  - Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w  szczególności:

- zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

- zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

- wysokość i podstawę zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie  może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

- wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

- uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w ust. 5 nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
o których mowa w ust. 5, do przedstawionych  przez Wykonawcę odpowiednio projektów umów lub umów o podwykonawstwo lub ich zmian w terminie określonym 
w ust. 5 uważa się za ich akceptację  przez Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo w uzasadnionych wypadkach zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw (odmówić wyrażenia zgody) co do wykonywania części przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zawrzeć umowę 
z podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z ust. 6.

  - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umów 
o podwykonawstwo z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności.

  - Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu  umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji robót. Wykonawca  zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą 
z podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je, z zachowaniem trybu określonego powyżej, innemu podwykonawcy.

  - Postanowienia ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

  - Wykonawca wyraża zgodę i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec   podwykonawcy i dalszych podwykonawców, nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, wraz z fakturą za wykonanie robót, oświadczenia o braku podwykonawców lub oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zawarto umowy 
o podwykonawstwo, że odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca nie zalega wobec nich z płatnościami wynikającymi z podpisanych pomiędzy nimi umów i wystawionych faktur lub, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, dokonał zapłaty za wszelkie prace wykonane przez podwykonawców w ramach niniejszej Umowy na dzień wystawienia faktury. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danego zakresu robót. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie także w odniesieniu do wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy brali udział w realizacji przedmiotu Umowy, także w przypadku gdy Wykonawca nie zgłosił ich faktycznego udziału w realizacji przedmiotu Umowy w trybie określonym w Umowie.

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, do stosunków między Zamawiającym 
a Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 143a - 143d tej ustawy.

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

      - Przysługujące Wykonawcy wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie mogą być przedmiotem poręczeń oraz cesji.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego, jeżeli ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

      - Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Załączniki do umowy:

Nr 1 – oferta wykonawcy z dnia ……... wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie przedmiarów robót

Nr 2 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzjami ,

Nr 3 – harmonogram rzeczowy rzeczowo-finansowy,

Nr 4 – wykaz osób.

Nr 5 – wzór protokołu odbioru robót.

Nr 6a – wzór protokołu odbioru etapu robót.

Nr 6b – wzór protokołu odbioru końcowego robót.

Nr 7 – szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi.

Nr 8 – porozumienie dot. BHP.

Nr 9 – technologia wykonania robót budowlanych

Wykonawca:			Zamawiający:

...................................................	   ....................................................

Załącznik Nr 5 do Umowy

Budowa:

Obiekt:

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO WYKONANYCH ROBÓT

W okresie od dnia…………………   do dnia………………

Sporządzony w dniu………………  przy udziale przedstawicieli:

Inwestora…………………………………………….      Pana(i)………………………………

Generalnego

wykonawcy……………………….............................. .   Pana(i)…………………………

Podwykonawcy………………………………................Pana(i)………………………………

Innych członków………………………………………  Pana (i)……………………………

Pana(i)……………………………

Pana(i)…………………………

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokółem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru (kartotece).

2. Na podstawie niniejszego protokółu odebrano następujące rodzaje robót:

| Nr | Nazwa elementu lub części obiektu | Wartość wg ryczałtu lub kosztorysu wykonawczego (netto) | Potrącono w koszt, wyk. z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wartość bez VAT |  |  |  |  |
| VAT .... % |  |  |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |

3. Roboty ujęte wyżej w kol. 1 - 3 zostały wykonane zgodnie z dokumentację projektową.

4. Wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określono w kol. 3.

5. Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 5.

Zestawienie wartości wykonanych robót

| Lp. | Rodzaje robót asortyment elementy | Wartości robót wg kosztorysu ofertowego lub zestawienia kosztów robót (netto) | Od początku budowy | Wartość wykonanych robót wg poprzedniego protokółu (netto) | Wartość wykonanych robót w okresie rozliczeniowym (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zaawansowanie | Wartość wykonanych robót (netto) |  |  |
|  |  |  | [kol 5/3] | [kol 6+7] | [kol 5 z poprz. prot] |  |
|  |  | zł | % | zł. | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Protokół  sporządzono bez udziału/ z udziałem* przedstawiciela inwestora – w przypadku nieobecności przedstawiciela  inwestora podać uzasadnienie.

(podpis Inspektora Nadzoru)                                          (podpis Inwestora)                                                                                       (podpis Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6a do Umowy

Protokół odbioru …. etapu robót

dotyczących………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………...................

Sporządzony w siedzibie………………………………………………………………………...

…………………………………………………………w dniu…………………………….

Komisja w składzie:

Strona przyjmująca – Zamawiający:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

przy udziale- inspektora nadzoru

4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych*

5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych*

6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych*

Strona przekazująca – Wykonawca

7. ………………………………………………......-kierownik budowy*

8. ..............................................................................-kierownik robót budowlanych*

9. …………………………………………………..-kierownik robót sanitarnych*

10. …………………………………………………- kierownik robót elektrycznych*

Po zapoznaniu się ze stanem zawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się,                co następuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy w dniu ……………………. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu etapu …. robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego etapu robót.

Wykonawca w dniu ......................... przedstawił dokumentację powykonawczą, która została zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

Wykonawca w dniu ......................... przedstawił:

- decyzje / stanowiska / zawiadomienia / opinie wydane przez PSP oraz PPIS,

- kopie dokonanych zgłoszeń o zakończeniu wykonywania robót u Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz PINB oraz wydane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych robót.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy w dniach ………………………. potwierdzili gotowość do odbioru.

2). Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej             w dniu ……………….pomiędzy………………………………………………………….,            a ……………………………………………………….. oraz aneksami nr …………..                  z  dnia…………………………. do ww. umowy.

3). Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie    z zapisami w dzienniku budowy.

Termin umowy został dotrzymany*/opóźniony o……………………..dni z przyczyn*:

- zależnych od Wykonawcy*

- zależnych od Zamawiającego*

- niezależnych od stron umowy*.

- określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych ustaleń stron*.

4). W przypadku ustalania odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone.

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)*.

5). Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

6). Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dziennik budowy oraz w oddzielnie spiętym    zbiorze:

a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić brakujące elementy);

b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące);

c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące);

d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące);

e) inwentaryzację geodezyjną;

f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia;

g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu robót/budowy (w przypadku zmian oświadczenia kierownika budowy powołane w pkt g powinno być poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru);

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego  z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem;

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty;

k) inne (wymienić jakie).

Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem.

7). Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, (jeżeli nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru).

8). Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek, (jeśli tak należy wymienić jakie i podać termin ich usunięcia).

9). Teren budowy został uporządkowany, (jeżeli nie wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy) zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji budowy.

10). *W związku ze stwierdzeniem, że:

- stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu),

- dokumenty przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 6 protokołu) zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ……………………….....

Do tego czasu Wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach …………… braki i usterki.

11). *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………...............

(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia).

12). W związku ze stwierdzeniem, że:

a) roboty budowlane zostały zakończone,

b) dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna,

c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich usunięcia za zgodą stron),

Zamawiający dokonuje z dniem ………………odbioru końcowego przedmiotu umowy powołanej w pkt 2 protokołu.

13). Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na:………….m-cy od daty podpisania niniejszego protokołu czyli do dnia……………………..

14). Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł.

(słownie…………………………………………………………………………............……)

zgodnie z kosztorysem ofertowym/zamiennym/powykonawczym*. Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł (słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia ..............................................................

15). Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł. (słownie…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................)

16). Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiającego

1. …………………………..

2. …………………………..

3. …………………………..

Inspektorzy nadzoru

4. …………………………..

5. …………………………..

6. …………………………

Przedstawiciele Wykonawcy

7. ………………………….

8. ………………………….

9. …………………………..

10. ………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6b do Umowy

Protokół odbioru końcowego robót

dotyczących………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………...................

Sporządzony w siedzibie………………………………………………………………………...

…………………………………………………………w dniu…………………………….

Komisja w składzie:

Strona przyjmująca – Zamawiający:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

przy udziale- inspektora nadzoru

4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych*

5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych*

6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych*

Strona przekazująca – Wykonawca

7. ………………………………………………......-kierownik budowy*

8. ..............................................................................-kierownik robót budowlanych*

9. …………………………………………………..-kierownik robót sanitarnych*

10. …………………………………………………- kierownik robót elektrycznych*

Po zapoznaniu się ze stanem zawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się,                co następuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy w dniu ……………………. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Wykonawca w dniu ......................... przedstawił dokumentację powykonawczą, która została zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

Wykonawca w dniu ......................... przedstawił:

- decyzje / stanowiska / zawiadomienia / opinie wydane przez PSP oraz PPIS,

- kopie dokonanych zgłoszeń o zakończeniu wykonywania robót u Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz PINB oraz wydane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych robót.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy w dniach ………………………. potwierdzili gotowość do odbioru.

2). Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej             w dniu ……………….pomiędzy………………………………………………………….,            a ……………………………………………………….. oraz aneksami nr …………..                  z  dnia…………………………. do ww. umowy.

3). Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie    z zapisami w dzienniku budowy.

Termin umowy został dotrzymany*/opóźniony o……………………..dni z przyczyn*:

- zależnych od Wykonawcy*

- zależnych od Zamawiającego*

- niezależnych od stron umowy*.

- określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych ustaleń stron*.

4). W przypadku ustalania odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone.

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)*.

5). Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

6). Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dziennik budowy oraz w oddzielnie spiętym    zbiorze:

a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić brakujące elementy);

b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące);

c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące);

d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące);

e) inwentaryzację geodezyjną;

f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia;

g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu robót/budowy (w przypadku zmian oświadczenia kierownika budowy powołane w pkt g powinno być poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru);

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego  z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem;

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty;

k) inne (wymienić jakie).

Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem.

7). Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, (jeżeli nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru).

8). Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek, (jeśli tak należy wymienić jakie i podać termin ich usunięcia).

9). Teren budowy został uporządkowany, (jeżeli nie wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy) zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji budowy.

10). *W związku ze stwierdzeniem, że:

- stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu),

- dokumenty przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 6 protokołu) zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ……………………….....

Do tego czasu Wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach …………… braki i usterki.

11). *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………...............

(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia).

12). W związku ze stwierdzeniem, że:

a) roboty budowlane zostały zakończone,

b) dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna,

c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich usunięcia za zgodą stron),

Zamawiający dokonuje z dniem ………………odbioru końcowego przedmiotu umowy powołanej w pkt 2 protokołu.

13). Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na:………….m-cy od daty podpisania niniejszego protokołu czyli do dnia……………………..

14). Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł.

(słownie…………………………………………………………………………............……)

zgodnie z kosztorysem ofertowym/zamiennym/powykonawczym*. Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł (słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia ..............................................................

15). Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł. (słownie…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................)

16). Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiającego

1. …………………………..

2. …………………………..

3. …………………………..

Inspektorzy nadzoru

4. …………………………..

5. …………………………..

6. …………………………

Przedstawiciele Wykonawcy

7. ………………………….

8. ………………………….

9. …………………………..

10. ………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7 do Umowy

Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi

KARTA GWARANCYJNA

wykonanych robót sporządzona dnia ……………………

I. Część informacyjna

– Zamawiający:       ……………………………………………………………………………

– Wykonawca:         ……………………………………………………………………………

– Umowa (numer i data zawarcia): …………………………………………………………….

– Przedmiot umowy (etap): …………………………………………………………………..

– Lokalizacja robót objętych kartą gwarancyjną:  ...………………………………………..

– Data odbioru końcowego etapu:……………...……………………………………………

II. Warunki gwarancji jakości

| Okres gwarancji | …….. m-cy licząc do daty podpisania protokołu odbioru końcowego |
| --- | --- |
| Czas reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarię | do 4 godzin od momentu zgłoszenia |
| Czas przybycia wykonawcy do siedziby zamawiającego, celem usunięcia zgłoszonych usterek, wad, napraw (również wykazanych w przeglądach gwarancyjnych) | do 24 godzin od momentu zgłoszenia |
| Czas oczekiwania na rozpoczęcie usuwania awarii urządzeń i instalacji | do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia |
| Czas naprawy zgłoszonych usterek, wad, napraw gwarancyjnej | nie dłuższy niż 5 dni robocze |
| Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (obejmuje również przeglądy konserwacyjne) | wg zaleceń producenta jednak nie mniej niż 2 przeglądy w roku |

1. Terminy przeglądów gwarancyjnych:

- pierwszy przegląd – nie później niż 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu końcowego etapu,

- drugi przegląd - nie później niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu końcowego etapu,

- pozostałe przeglądy – o ich terminie Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie.

2. Gwarancja obejmuje:

a) 	przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

b) 	usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i ujawnionych w okresie gwarancji,

c)	koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia (ponosi Wykonawca),

d) nieodpłatną konserwację i przeglądy wykonanego przedmiotu umowy, w tym konserwację bieżącą, naprawy i usunięcie: usterek, wad oraz awarii.

3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe z winy użytkownika, w tym uszkodzenia mechaniczne.

4. 	Fakt przybycia Wykonawcy w celu usunięcia zgłoszonych awarii, usterek, wad musi być pisemnie potwierdzony przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Nie potwierdzenie przybycia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie traktowano jako brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie.

5. Na okoliczność usunięcia awarii, wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

6.	Stwierdzenie usunięcia awarii, wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

7. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.

9. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

10. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 5 dni roboczych od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

11. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego (etapu) przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostarczyć kartę gwarancyjną na dostarczone urządzenia.

12. Przestój w pracy urządzenia spowodowany usterką lub awarią przedłuża okres gwarancji o czas naprawy licząc od dnia zgłoszenia.

13. W przypadku rozbieżności zapisów karty gwarancyjnej, z opisem przedmiotu zamówienia a zapisami dotyczącymi gwarancji wynikającymi z umowy, pierwszeństwo mają zapisy, które są korzystniejsze dla Zamawiającego.

14. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach wykonanych robót oraz przyjmowania zawiadomień o usterkach jest/są:

ze strony wykonawcy……………………….. nr tel/fax …………………..e-mail ………………

ze strony zamawiającego………………… nr tel/fax ……………………..e-mail ……………..

15. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 KC). Okres dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji.

16. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w niniejszej karcie gwarancyjnej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w usunięciu wad, awarii, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 500.00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

b) za zwłokę w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych- w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na dokonanie przeglądów,

...................................................................

Data, podpis i pieczęć osób uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwa

Załącznik Nr 8 do Umowy

POROZUMIENIE

z dnia …………….. do umowy……………………….

regulujące zasady prawidłowej współpracy z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace na rzecz Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy:

Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie, zwany w treści umowy Zamawiający,

a

firmą:……………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w miejscu, tj. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Oddział III, IV i V.

( budynek, komórka organizacyjna: oddział, zakład itp.)

§ 2

1. Pracodawcy ustalają koordynatorów sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną

pracy w osobach:

...........................................................................

oraz zlecają koordynatorom realizację w ich imieniu zadania, o których mowa w § 4

2. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem sprawującym

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia pracownikom pracującym 
w (budynek, komórka organizacyjna: oddział, zakład itp.) Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Oddział III, IV i V, bezpiecznej i higienicznej pracy.

3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i

przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy

poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie odbywać się będzie w obecności koordynatora.

4. Wyznaczenie koordynatora do nadzoru bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku

zapewnienia zatrudnionym pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 3

1. Obowiązkiem pracodawcy, którego pracownicy wykonują prace na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  
w  Warszawie jest pisemne przekazanie koordynatorowi nadzorującemu bhp, najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia wykonywania prac określonych przedmiotem umowy:

 nazwę firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, maila,

 czasu trwania umowy,

 rodzaju i miejsca wykonywanych prac,

 wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę,

 w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania.

2. Wykonawca przed podjęciem prac zobowiązany jest do przedłożenia koordynatorom nadzoru bhp oświadczenia potwierdzającego wypełnienie przez siebie obowiązku wynikającego z przepisów i zasad bhp tj.: aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich, wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej, użytkowanych maszyn i urządzeń (certyfikaty, dostosowanie do minimalnych wymagań, atesty), zdarzeń wypadkowych (wypadki przy pracy), ocena ryzyka zawodowego.

3. Wykonawca informuje koordynatorów nadzoru BHP o planowanym terminie realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.

§ 4

Do zadań i obowiązków koordynatora nadzorującego BHP należy:

1. Informowanie pracowników Wykonawcy o:

 zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadkach awarii i w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń:

 zasadach poruszania się na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie

 zasadach postępowania w przypadku zdarzeń wypadkowych

 pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Informacja o pracownikach, o których mowa obejmuje:

- imię i nazwisko

- miejsce wykonywania pracy

- numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej

 o sposobie kontrolowania pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonywanych prac

2. Informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Wstrzymanie pracy maszyn lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników wykonujących prace na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  
w  Warszawie.

4. Odsuniecie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 5

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

wykonawcy, zamawiającego i koordynatora nadzorującego bhp.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania umowy nr…………..

………………………………                         ……….. ………………………………………

( podpis wykonawcy)                                                                    ( podpis zamawiającego)

……………………………………                   ….. ………………………………………

(podpis koordynatora nadzoru bhp)                                  ( podpis koordynatora nadzoru bhp)

# Footnotes

Okres  rękojmi zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie okresem gwarancji.

Okres gwarancji zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie okresem gwarancji.